Canvas Demo – Implementation Plan

Goal: App Android (Java + XML) minh họa đủ 5 mục nhóm 1.1 của đề Animation & Canvas: Gesture, Physics, Chart, Particle, Drawing (+ Playground nếu dư thời gian).

Architecture: 1 module app. Mỗi demo = 1 Activity + 1 Custom View vẽ trong onDraw(Canvas). Logic (vật lý, hạt, quy đổi tọa độ chart, undo, toán chọn màu) nằm trong class Java thuần để test bằng JUnit; View chỉ vẽ và nhận chạm.

Tech Stack: Java 11, Android View system + XML, androidx.appcompat, com.google.android.material, androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.0.0, JUnit 4.

Spec: docs/superpowers/specs/2026-10-13-animation-canvas-design.md

Cách đọc plan này

| Phần | Ai làm | Khi nào |
| --- | --- | --- |
| Task 0.1, 0.2 | B | 13–14/10 — A chỉ bắt đầu code sau khi B push xong Task 0.2 |
| Track A: A1 → A5 | A | A1–A2: 15–19/10 · A3–A5: 20–23/10 |
| Track B: B1 → B5 | B | B1–B3: 15–19/10 · B4–B5: 20–23/10 |
| 24–26/10 | cả hai | sửa lỗi; 26/10 = mốc chốt |
| B6 (Playground) | B | chỉ khi mốc chốt đã đạt; 27–28/10 |
| Task F1 | cả hai | 27–30/10 |

Mỗi người chỉ cần đọc phần "Chung" + track của mình. Task B6 dùng World (A1) và Emitter (A4) — chữ ký của chúng nằm trong khối Interfaces của A1/A4.

Quy ước lệnh: mọi lệnh ./gradlew và git chạy trong tab Terminal của Android Studio, tại thư mục gốc project CanvasDemo/ (tab này đã có sẵn JDK nên không cần cài JAVA_HOME).

Package: plan dùng vn.edu.tdtu.canvasdemo. Nếu chọn package khác lúc tạo project thì thay toàn bộ chuỗi này (cả đường dẫn thư mục vn/edu/tdtu/canvasdemo) trước khi làm.

Làm việc chung trên Git: cả hai commit lên main, luôn git pull --rebase trước khi git push. Xung đột chỉ có thể xảy ra ở strings.xml (hai người cùng thêm chuỗi) → giữ cả hai phía.

Global Constraints

- Ngôn ngữ / UI: Java + XML (View system). Không dùng Kotlin, không dùng Jetpack Compose.

- minSdk: API 24 (Android 7.0).

- Thư viện ngoài: chỉ appcompat, material, androidx.dynamicanimation. Cấm thư viện chart, particle, color picker, drawing của bên thứ ba.

- Mọi Activity khóa dọc (android:screenOrientation="portrait").

- App chạy edge-to-edge: mọi Activity gọi EdgeToEdge.enable(this) và SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main)); view gốc của mọi layout có android:id="@+id/main".

- Không tạo Paint, Path, RectF trong onDraw — tạo sẵn ở constructor/field.

- Không so sánh R.id.* bằng switch (AGP 8 sinh id không phải hằng) — dùng if.

- Chuỗi hiển thị nằm trong res/values/strings.xml.

- Mô phỏng (Physics, Particle, Playground): dt bị chặn tối đa 1/30 s; dừng vòng lặp ở onPause, chạy lại ở onResume.

- Toàn bộ code tự viết và mỗi người giải thích được phần mình phụ trách.

Review Focus

- Quay lại app sau khi ở background / máy lag → dt rất lớn; người dùng mong bóng/hạt không "bay" xuyên tường. Test: WorldTest.hugeDtIsClampedToMaxDt (A1), EmitterTest.hugeDtIsClampedToMaxDt (A4).

- Chạm hai lần cùng một điểm ở màn Physics → hai bóng trùng tâm; mong đợi bóng tách ra, không NaN, không biến mất. Test: WorldTest.coincidentBodiesSeparateWithoutNaN (A1).

- Vuốt thẻ khi thẻ đang nằm ngoài màn hoặc đang phóng to lớn hơn màn → FlingAnimation ném IllegalArgumentException nếu giá trị đầu nằm ngoài [min, max]; mong đợi thẻ trượt về trong màn, không crash. Test: GestureMathTest.* (A3).

- Dữ liệu chart phẳng hoặc bằng 0 (mọi giá trị bằng nhau, donut tổng 0) → mong đợi chart vẫn vẽ, không chia cho 0. Test: ChartScaleTest.flatDataDoesNotDivideByZero, ChartMathTest.zeroTotalGivesZeroSweeps (B1).

- Bấm Undo/Redo khi chưa vẽ gì; kéo ngón ra ngoài bảng màu → mong đợi không làm gì, không crash; màu bị kẹp trong [0, 1]. Test: UndoStackTest.undoAndRedoOnEmptyReturnFalse (B4), PickerMathTest.fractionIsClampedOutsideRange (B5).

PHẦN 0 — CHUNG (B làm)

Task 0.1: Tạo project, thêm thư viện, khởi tạo Git

Files:

- Create: toàn bộ project CanvasDemo/ (Android Studio sinh ra)

- Modify: gradle/libs.versions.toml, app/build.gradle.kts

Interfaces:

- Produces: project build được; dependency libs.androidx.dynamicanimation.

- Step 1: Tạo project trong Android Studio

File → New → New Project… → tab Phone and Tablet → Empty Views Activity → Next:

| Ô | Giá trị |
| --- | --- |
| Name | CanvasDemo |
| Package name | vn.edu.tdtu.canvasdemo |
| Save location | .../Mid_Exam/CanvasDemo |
| Language | Java |
| Minimum SDK | API 24 ("Nougat"; Android 7.0) |
| Build configuration language | Kotlin DSL (build.gradle.kts) — mặc định |

Finish, đợi Gradle sync xong.

- Step 2: Chạy thử app trắng

Chạy (nút ▶) trên máy thật hoặc emulator. Expected: app mở, hiện "Hello World!".

- Step 3: Thêm dynamicanimation vào version catalog

Trong gradle/libs.versions.toml, thêm dòng vào cuối khối [versions]:

dynamicanimation = "1.0.0"

và thêm dòng vào cuối khối [libraries]:

androidx-dynamicanimation = { group = "androidx.dynamicanimation", name = "dynamicanimation", version.ref = "dynamicanimation" }

Trong app/build.gradle.kts, khối dependencies { … }, thêm ngay sau dòng implementation(libs.material):

implementation(libs.androidx.dynamicanimation)

Bấm Sync Now. (Nếu Android Studio gợi ý phiên bản mới hơn của dynamicanimation, nhận gợi ý cũng được.)

- Step 4: Build kiểm tra

Run: ./gradlew :app:assembleDebug

Expected: BUILD SUCCESSFUL

Task 0.2: Màn Home, Activity khung, tiện ích dùng chung

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/FrameClock.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/SystemBars.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/SeekBars.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/{gesture/GestureActivity, physics/PhysicsActivity, chart/ChartActivity, particle/ParticleActivity, drawing/DrawingActivity}.java (khung)

- Create: app/src/main/res/layout/activity_demo_stub.xml, app/src/main/res/layout/item_demo.xml

- Modify: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/MainActivity.java, app/src/main/res/layout/activity_main.xml, app/src/main/AndroidManifest.xml, app/src/main/res/values/strings.xml

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/FrameClockTest.java

Interfaces:

- Produces (dùng ở các task sau):

  - FrameClock(), FrameClock(LongSupplier nanoTime), void reset(), float tick() — giây từ lần tick() trước; lần đầu sau reset() trả về 0.

  - SystemBars.applyPadding(View root)

  - SeekBars.onProgress(SeekBar bar, IntConsumer action) — gọi action ngay với giá trị hiện tại và mỗi khi kéo.

  - Các Activity khung: gesture.GestureActivity, physics.PhysicsActivity, chart.ChartActivity, particle.ParticleActivity, drawing.DrawingActivity — mỗi track sẽ ghi đè file Activity của mình.

  - Chuỗi dùng chung: @string/clear.

- Step 1: Viết test cho FrameClock

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/FrameClockTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.core;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class FrameClockTest {
    private long now;
    private final FrameClock clock = new FrameClock(() -> now);

    @Test
    public void firstTickAfterResetIsZero() {
        now = 5_000_000_000L;
        assertEquals(0f, clock.tick(), 0f);
    }

    @Test
    public void tickReturnsSecondsSincePreviousTick() {
        clock.tick();
        now += 16_000_000L;
        assertEquals(0.016f, clock.tick(), 1e-6f);
    }

    @Test
    public void resetDropsTimeSpentPaused() {
        clock.tick();
        now += 10_000_000_000L;
        clock.reset();
        assertEquals(0f, clock.tick(), 0f);
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.FrameClockTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: class FrameClock

- Step 3: Viết FrameClock

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/FrameClock.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.core;

import java.util.function.LongSupplier;

/** Đo thời gian (giây) giữa hai frame cho các màn mô phỏng. */
public final class FrameClock {
    private final LongSupplier nanoTime;
    private long last = -1L;

    public FrameClock() {
        this(System::nanoTime);
    }

    public FrameClock(LongSupplier nanoTime) {
        this.nanoTime = nanoTime;
    }

    /** Gọi khi bắt đầu/tiếp tục chạy để frame đầu không tính thời gian đã tạm dừng. */
    public void reset() {
        last = -1L;
    }

    /** Số giây kể từ lần tick trước; lần đầu sau reset() trả về 0. */
    public float tick() {
        long now = nanoTime.getAsLong();
        float dt = last < 0 ? 0f : (now - last) / 1_000_000_000f;
        last = now;
        return dt;
    }
}

- Step 4: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.FrameClockTest"

Expected: PASS (3 tests)

- Step 5: Viết SystemBars và SeekBars

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/SystemBars.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.core;

import android.view.View;

import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public final class SystemBars {
    private SystemBars() {
    }

    /** Đệm view gốc bằng kích thước status bar / navigation bar (app chạy edge-to-edge). */
    public static void applyPadding(View root) {
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(root, (v, insets) -> {
            Insets bars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(bars.left, bars.top, bars.right, bars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/core/SeekBars.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.core;

import android.widget.SeekBar;

import java.util.function.IntConsumer;

public final class SeekBars {
    private SeekBars() {
    }

    /** Gọi action với giá trị hiện tại ngay lập tức, rồi mỗi khi người dùng kéo thanh trượt. */
    public static void onProgress(SeekBar bar, IntConsumer action) {
        bar.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
            @Override
            public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
                action.accept(progress);
            }

            @Override
            public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
            }

            @Override
            public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
            }
        });
        action.accept(bar.getProgress());
    }
}

- Step 6: Thêm chuỗi

Trong app/src/main/res/values/strings.xml, thêm vào trong <resources> (giữ nguyên dòng app_name có sẵn):

<string name="demo_gesture">Gesture Animation</string>
    <string name="demo_gesture_desc">Kéo, vuốt, phóng to và bật lò xo</string>
    <string name="demo_physics">Physics</string>
    <string name="demo_physics_desc">Trọng lực, va chạm và lò xo</string>
    <string name="demo_chart">Dynamic Charts</string>
    <string name="demo_chart_desc">Line realtime, bar và donut động</string>
    <string name="demo_particle">Particle: Lửa &amp; Nước</string>
    <string name="demo_particle_desc">Hệ thống hạt với object pool</string>
    <string name="demo_drawing">Drawing</string>
    <string name="demo_drawing_desc">Brush tùy chỉnh và bảng chọn màu</string>
    <string name="coming_soon">Đang phát triển…</string>
    <string name="clear">Xóa hết</string>

- Step 7: Layout khung và layout thẻ

app/src/main/res/layout/activity_demo_stub.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="@string/coming_soon" />
</FrameLayout>

app/src/main/res/layout/item_demo.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:id="@+id/demo_title"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium" />

        <TextView
            android:id="@+id/demo_desc"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="4dp"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceBodyMedium" />
    </LinearLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

Ghi đè app/src/main/res/layout/activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/demo_list"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/app_name"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceHeadlineSmall" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>

(Spec cho phép RecyclerView hoặc GridLayout; với 5–6 thẻ, danh sách card trong ScrollView đơn giản hơn và không cần Adapter.)

- Step 8: Năm Activity khung

Tạo 5 file sau, nội dung giống nhau, chỉ khác package và tên class.

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class GestureActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_demo_stub);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/PhysicsActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class PhysicsActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_demo_stub);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class ChartActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_demo_stub);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticleActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class ParticleActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_demo_stub);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class DrawingActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_demo_stub);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

- Step 9: MainActivity

Ghi đè app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/MainActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.ChartActivity;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.DrawingActivity;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture.GestureActivity;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.ParticleActivity;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.PhysicsActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    /** Một thẻ trên màn Home. */
    private static final class Demo {
        final int title;
        final int description;
        final Class<? extends Activity> screen;

        Demo(int title, int description, Class<? extends Activity> screen) {
            this.title = title;
            this.description = description;
            this.screen = screen;
        }
    }

    private static final Demo[] DEMOS = {
            new Demo(R.string.demo_gesture, R.string.demo_gesture_desc, GestureActivity.class),
            new Demo(R.string.demo_physics, R.string.demo_physics_desc, PhysicsActivity.class),
            new Demo(R.string.demo_chart, R.string.demo_chart_desc, ChartActivity.class),
            new Demo(R.string.demo_particle, R.string.demo_particle_desc, ParticleActivity.class),
            new Demo(R.string.demo_drawing, R.string.demo_drawing_desc, DrawingActivity.class),
    };

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        LinearLayout list = findViewById(R.id.demo_list);
        LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
        for (Demo demo : DEMOS) {
            View card = inflater.inflate(R.layout.item_demo, list, false);
            ((TextView) card.findViewById(R.id.demo_title)).setText(demo.title);
            ((TextView) card.findViewById(R.id.demo_desc)).setText(demo.description);
            card.setOnClickListener(v -> startActivity(new Intent(this, demo.screen)));
            list.addView(card);
        }
    }
}

- Step 10: Khai báo Activity trong Manifest

Trong app/src/main/AndroidManifest.xml: thêm android:screenOrientation="portrait" vào thẻ <activity android:name=".MainActivity" …> có sẵn, rồi thêm các dòng sau vào trong <application>, ngay sau thẻ </activity> của MainActivity:

<activity
            android:name=".gesture.GestureActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_gesture"
            android:screenOrientation="portrait" />
        <activity
            android:name=".physics.PhysicsActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_physics"
            android:screenOrientation="portrait" />
        <activity
            android:name=".chart.ChartActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_chart"
            android:screenOrientation="portrait" />
        <activity
            android:name=".particle.ParticleActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_particle"
            android:screenOrientation="portrait" />
        <activity
            android:name=".drawing.DrawingActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_drawing"
            android:screenOrientation="portrait" />

- Step 11: Chạy app kiểm tra

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → Expected: BUILD SUCCESSFUL. Chạy app trên máy: Home hiện 5 thẻ, không bị status bar che; chạm từng thẻ mở màn "Đang phát triển…", Back quay về Home.

- Step 12: Commit và push

git add .
git commit -m "feat: add home screen, demo stubs and shared core helpers"
git push

Báo A: "đã push Phần 0, pull về và bắt đầu Track A".

TRACK A — "Chuyển động" (A làm)

Trước khi bắt đầu: git pull để có Phần 0.

Task A1: Engine vật lý (Body, Spring, World)

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/Body.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/Spring.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/World.java

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/WorldTest.java

Interfaces:

- Consumes: không có.

- Produces (A2 và B6 Playground dùng — giữ ổn định sau mốc 26/10):

  - Body(float x, float y, float radius, int color); field public x, y, vx, vy (px, px/s), final radius, final mass (= radius²), final color, boolean held.

  - Spring(Body body, float anchorX, float anchorY, float restLength, float stiffness, float damping); field public final cùng tên.

  - World(float width, float height, int maxBodies)

  - World.MAX_DT = 1f/30f, World.MIN_IMPACT_SPEED = 150f

  - void setBounds(float w, float h), void setGravity(float pxPerSec2), void setRestitution(float e) (kẹp 0..1)

  - boolean addBody(Body b) (false khi đã đủ maxBodies), void addSpring(Spring s), void clear()

  - List<Body> getBodies(), List<Spring> getSprings() (chỉ đọc)

  - Body findBodyAt(float x, float y) (null nếu không trúng)

  - void step(float dt)

  - interface World.CollisionListener { void onCollision(float x, float y, float impactSpeed); }, void setCollisionListener(CollisionListener l) — chỉ báo va chạm có tốc độ ≥ MIN_IMPACT_SPEED.

- Step 1: Viết test

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/WorldTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertFalse;
import static org.junit.Assert.assertNull;
import static org.junit.Assert.assertSame;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import org.junit.Test;

public class WorldTest {
    private static final float FRAME = 1f / 30f;

    private static World emptyWorld(float w, float h) {
        World world = new World(w, h, 50);
        world.setGravity(0f);
        return world;
    }

    @Test
    public void freeFallMatchesHalfGTSquared() {
        World world = new World(1000f, 100_000f, 50);
        world.setGravity(1000f);
        Body ball = new Body(500f, 100f, 10f, 0);
        world.addBody(ball);

        for (int i = 0; i < 30; i++) world.step(FRAME); // 1 giây

        assertEquals(100f + 0.5f * 1000f, ball.y, 10f);
        assertEquals(1000f, ball.vy, 0.5f);
    }

    @Test
    public void floorBounceReversesVelocityTimesRestitution() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        world.setRestitution(0.5f);
        Body ball = new Body(500f, 985f, 10f, 0);
        ball.vy = 1000f;
        world.addBody(ball);

        world.step(FRAME);

        assertEquals(-500f, ball.vy, 1e-3f);
        assertTrue(ball.y <= 990f);
    }

    @Test
    public void fastWallHitNotifiesListenerOnce() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body ball = new Body(500f, 985f, 10f, 0);
        ball.vy = 1000f;
        world.addBody(ball);
        int[] count = {0};
        float[] speed = {0f};
        world.setCollisionListener((x, y, impactSpeed) -> {
            count[0]++;
            speed[0] = impactSpeed;
        });

        world.step(FRAME);

        assertEquals(1, count[0]);
        assertEquals(1000f, speed[0], 1e-3f);
    }

    @Test
    public void restingBallDoesNotSpamCollisions() {
        World world = new World(1000f, 1000f, 50);
        world.setGravity(2000f);
        world.addBody(new Body(500f, 990f, 10f, 0));
        int[] count = {0};
        world.setCollisionListener((x, y, s) -> count[0]++);

        for (int i = 0; i < 60; i++) world.step(FRAME);

        assertEquals(0, count[0]);
    }

    @Test
    public void elasticCollisionConservesMomentum() {
        World world = emptyWorld(10_000f, 10_000f);
        world.setRestitution(1f);
        Body a = new Body(100f, 500f, 10f, 0);   // mass 100
        Body b = new Body(125f, 500f, 20f, 0);   // mass 400, đang chồng lên a
        a.vx = 300f;
        b.vx = -100f;
        world.addBody(a);
        world.addBody(b);

        world.step(FRAME);

        assertEquals(-10_000f, a.mass * a.vx + b.mass * b.vx, 0.5f);
        assertEquals(-340f, a.vx, 0.01f);
        assertEquals(60f, b.vx, 0.01f);
    }

    @Test
    public void coincidentBodiesSeparateWithoutNaN() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body a = new Body(500f, 500f, 10f, 0);
        Body b = new Body(500f, 500f, 10f, 0);
        world.addBody(a);
        world.addBody(b);

        world.step(FRAME);

        assertFalse(Float.isNaN(a.x) || Float.isNaN(b.x) || Float.isNaN(a.vx) || Float.isNaN(b.vx));
        float dx = b.x - a.x, dy = b.y - a.y;
        assertTrue(Math.sqrt(dx * dx + dy * dy) >= 20f - 1e-3f);
    }

    @Test
    public void stretchedSpringPullsBodyTowardAnchor() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body ball = new Body(500f, 500f, 10f, 0);
        world.addBody(ball);
        world.addSpring(new Spring(ball, 500f, 100f, 200f, 40f * ball.mass, 0f));

        world.step(FRAME);

        assertTrue(ball.vy < 0f);
    }

    @Test
    public void dampedSpringSettlesAtRestLength() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body ball = new Body(500f, 500f, 10f, 0);
        world.addBody(ball);
        world.addSpring(new Spring(ball, 500f, 100f, 200f, 40f * ball.mass, 1.2f * ball.mass));

        for (int i = 0; i < 300; i++) world.step(FRAME); // 10 giây

        assertEquals(300f, ball.y, 2f);
    }

    @Test
    public void hugeDtIsClampedToMaxDt() {
        World slow = emptyWorld(1000f, 1000f);
        World fast = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body a = new Body(100f, 500f, 10f, 0);
        Body b = new Body(100f, 500f, 10f, 0);
        a.vx = 300f;
        b.vx = 300f;
        slow.addBody(a);
        fast.addBody(b);

        slow.step(5f);
        fast.step(World.MAX_DT);

        assertEquals(b.x, a.x, 1e-4f);
    }

    @Test
    public void addBodyRefusesBeyondMax() {
        World world = new World(1000f, 1000f, 2);
        assertTrue(world.addBody(new Body(100f, 100f, 10f, 0)));
        assertTrue(world.addBody(new Body(200f, 100f, 10f, 0)));
        assertFalse(world.addBody(new Body(300f, 100f, 10f, 0)));
        assertEquals(2, world.getBodies().size());
    }

    @Test
    public void findBodyAtReturnsTopmostHit() {
        World world = emptyWorld(1000f, 1000f);
        Body bottom = new Body(100f, 100f, 20f, 0);
        Body top = new Body(110f, 100f, 20f, 0);
        world.addBody(bottom);
        world.addBody(top);

        assertSame(top, world.findBodyAt(105f, 100f));
        assertNull(world.findBodyAt(500f, 500f));
    }

    @Test
    public void heldBodyDoesNotMove() {
        World world = new World(1000f, 1000f, 50);
        world.setGravity(2000f);
        Body ball = new Body(500f, 500f, 10f, 0);
        ball.held = true;
        world.addBody(ball);

        world.step(FRAME);

        assertEquals(500f, ball.y, 0f);
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.WorldTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: class World

- Step 3: Viết Body và Spring

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/Body.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

/** Quả bóng tròn trong mô phỏng. Đơn vị: pixel và pixel/giây. */
public class Body {
    public float x;
    public float y;
    public float vx;
    public float vy;
    public final float radius;
    /** Khối lượng tỉ lệ diện tích (radius²). */
    public final float mass;
    public final int color;
    /** true khi đang bị ngón tay giữ: World không di chuyển nó và coi như khối lượng vô hạn. */
    public boolean held;

    public Body(float x, float y, float radius, int color) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.radius = radius;
        this.color = color;
        this.mass = radius * radius;
    }

    float inverseMass() {
        return held ? 0f : 1f / mass;
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/Spring.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

/** Lò xo nối một Body với điểm neo cố định (định luật Hooke + giảm chấn). */
public class Spring {
    public final Body body;
    public final float anchorX;
    public final float anchorY;
    public final float restLength;
    /** Hệ số k: lực = -k · độ giãn. */
    public final float stiffness;
    /** Hệ số c: lực cản = -c · vận tốc. */
    public final float damping;

    public Spring(Body body, float anchorX, float anchorY, float restLength, float stiffness, float damping) {
        this.body = body;
        this.anchorX = anchorX;
        this.anchorY = anchorY;
        this.restLength = restLength;
        this.stiffness = stiffness;
        this.damping = damping;
    }
}

- Step 4: Viết World

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/World.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/** Mô phỏng bóng tròn: trọng lực, nảy tường, va chạm đàn hồi, lò xo. */
public class World {
    /** dt tối đa mỗi lần step — tránh "bay" xuyên tường sau khi lag hoặc quay lại từ background. */
    public static final float MAX_DT = 1f / 30f;
    /** Va chạm chậm hơn ngưỡng này (px/s) không báo sự kiện — tránh spam khi bóng nằm yên. */
    public static final float MIN_IMPACT_SPEED = 150f;
    /** Chia mỗi frame thành nhiều bước nhỏ để bóng nhanh không xuyên qua nhau. */
    private static final int SUBSTEPS = 4;

    public interface CollisionListener {
        void onCollision(float x, float y, float impactSpeed);
    }

    private final List<Body> bodies = new ArrayList<>();
    private final List<Spring> springs = new ArrayList<>();
    private final int maxBodies;
    private float width;
    private float height;
    private float gravity = 2000f;
    private float restitution = 0.8f;
    private CollisionListener collisionListener;

    public World(float width, float height, int maxBodies) {
        this.width = width;
        this.height = height;
        this.maxBodies = maxBodies;
    }

    public void setBounds(float width, float height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }

    public void setGravity(float pxPerSec2) {
        gravity = pxPerSec2;
    }

    public void setRestitution(float e) {
        restitution = Math.max(0f, Math.min(1f, e));
    }

    public void setCollisionListener(CollisionListener listener) {
        collisionListener = listener;
    }

    /** @return false nếu đã đủ maxBodies. */
    public boolean addBody(Body body) {
        if (bodies.size() >= maxBodies) return false;
        bodies.add(body);
        return true;
    }

    /** Body của lò xo phải được addBody riêng. */
    public void addSpring(Spring spring) {
        springs.add(spring);
    }

    public void clear() {
        bodies.clear();
        springs.clear();
    }

    public List<Body> getBodies() {
        return Collections.unmodifiableList(bodies);
    }

    public List<Spring> getSprings() {
        return Collections.unmodifiableList(springs);
    }

    /** Bóng chứa điểm (x, y); duyệt ngược để lấy bóng vẽ sau cùng (nằm trên). */
    public Body findBodyAt(float x, float y) {
        for (int i = bodies.size() - 1; i >= 0; i--) {
            Body b = bodies.get(i);
            float dx = x - b.x;
            float dy = y - b.y;
            if (dx * dx + dy * dy <= b.radius * b.radius) return b;
        }
        return null;
    }

    public void step(float dt) {
        if (dt <= 0f) return;
        float h = Math.min(dt, MAX_DT) / SUBSTEPS;
        for (int i = 0; i < SUBSTEPS; i++) {
            applySprings(h);
            integrate(h);
            collideWithWalls();
            collideBodies();
        }
    }

    private void applySprings(float h) {
        for (Spring s : springs) {
            Body b = s.body;
            if (b.held) continue;
            float dx = b.x - s.anchorX;
            float dy = b.y - s.anchorY;
            float len = (float) Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
            if (len == 0f) continue;
            float stretch = len - s.restLength;
            float fx = -s.stiffness * stretch * dx / len - s.damping * b.vx;
            float fy = -s.stiffness * stretch * dy / len - s.damping * b.vy;
            b.vx += fx / b.mass * h;
            b.vy += fy / b.mass * h;
        }
    }

    /** Euler bán ẩn: cập nhật vận tốc trước, rồi vị trí theo vận tốc mới (ổn định hơn Euler thường). */
    private void integrate(float h) {
        for (Body b : bodies) {
            if (b.held) continue;
            b.vy += gravity * h;
            b.x += b.vx * h;
            b.y += b.vy * h;
        }
    }

    private void collideWithWalls() {
        for (Body b : bodies) {
            if (b.held) continue;
            if (b.x < b.radius) {
                b.x = b.radius;
                if (b.vx < 0f) b.vx = bounceOffWall(b.vx, 0f, b.y);
            } else if (b.x > width - b.radius) {
                b.x = width - b.radius;
                if (b.vx > 0f) b.vx = bounceOffWall(b.vx, width, b.y);
            }
            if (b.y < b.radius) {
                b.y = b.radius;
                if (b.vy < 0f) b.vy = bounceOffWall(b.vy, b.x, 0f);
            } else if (b.y > height - b.radius) {
                b.y = height - b.radius;
                if (b.vy > 0f) b.vy = bounceOffWall(b.vy, b.x, height);
            }
        }
    }

    /** Đảo chiều vận tốc khi chạm tường; trả về vận tốc mới. */
    private float bounceOffWall(float velocity, float contactX, float contactY) {
        notifyCollision(contactX, contactY, Math.abs(velocity));
        return -velocity * restitution;
    }

    private void collideBodies() {
        for (int i = 0; i < bodies.size(); i++) {
            for (int j = i + 1; j < bodies.size(); j++) {
                resolve(bodies.get(i), bodies.get(j));
            }
        }
    }

    private void resolve(Body a, Body b) {
        float dx = b.x - a.x;
        float dy = b.y - a.y;
        float minDist = a.radius + b.radius;
        float distSq = dx * dx + dy * dy;
        if (distSq >= minDist * minDist) return;
        float invA = a.inverseMass();
        float invB = b.inverseMass();
        float invSum = invA + invB;
        if (invSum == 0f) return; // cả hai đang bị giữ

        float dist = (float) Math.sqrt(distSq);
        // Hai tâm trùng nhau: chọn pháp tuyến tùy ý để tránh chia cho 0
        float nx = 1f;
        float ny = 0f;
        if (dist > 0f) {
            nx = dx / dist;
            ny = dy / dist;
        }

        // Tách hai bóng theo tỉ lệ nghịch khối lượng
        float overlap = minDist - dist;
        a.x -= nx * overlap * invA / invSum;
        a.y -= ny * overlap * invA / invSum;
        b.x += nx * overlap * invB / invSum;
        b.y += ny * overlap * invB / invSum;

        // Chỉ tính xung lực khi hai bóng đang lao vào nhau
        float approach = (b.vx - a.vx) * nx + (b.vy - a.vy) * ny;
        if (approach >= 0f) return;
        float impulse = -(1f + restitution) * approach / invSum;
        a.vx -= impulse * invA * nx;
        a.vy -= impulse * invA * ny;
        b.vx += impulse * invB * nx;
        b.vy += impulse * invB * ny;
        notifyCollision(a.x + nx * a.radius, a.y + ny * a.radius, -approach);
    }

    private void notifyCollision(float x, float y, float speed) {
        if (collisionListener != null && speed >= MIN_IMPACT_SPEED) {
            collisionListener.onCollision(x, y, speed);
        }
    }
}

- Step 5: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.WorldTest"

Expected: PASS (12 tests)

- Step 6: Commit

git add app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics
git commit -m "feat: add physics world with gravity, collisions and springs"
git pull --rebase && git push

Task A2: Màn Physics

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/PhysicsView.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_physics.xml

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/PhysicsActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

Interfaces:

- Consumes: World, Body, Spring (A1); FrameClock, SystemBars, SeekBars, @string/clear (Task 0.2).

- Produces: PhysicsView.getWorld(), resume(), pause(), reset().

- Step 1: Thêm chuỗi

Trong strings.xml, thêm:

<string name="physics_gravity">Trọng lực</string>
    <string name="physics_bounce">Độ nảy</string>
    <string name="physics_limit">Tối đa %1$d bóng</string>

- Step 2: Viết PhysicsView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/PhysicsView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;

import java.util.Random;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.FrameClock;

/** Chạm chỗ trống → tạo bóng; chạm vào bóng → giữ và kéo; thả → bóng rơi / con lắc dao động. */
public class PhysicsView extends View {
    public static final int MAX_BODIES = 50;
    private static final int[] PALETTE = {0xFFEF5350, 0xFFAB47BC, 0xFF42A5F5, 0xFF26A69A, 0xFFFFCA28, 0xFFFF7043};
    private static final int BACKGROUND = 0xFF263238;
    private static final int SPRING_COLOR = 0xFF90A4AE;
    private static final int SPRING_BALL_COLOR = 0xFF5C6BC0;
    private static final float MIN_RADIUS_DP = 12f;
    private static final float MAX_RADIUS_DP = 32f;
    private static final float SPRING_BALL_RADIUS_DP = 22f;
    private static final float SPRING_REST_DP = 120f;
    private static final float ANCHOR_Y_DP = 40f;
    private static final float ANCHOR_RADIUS_DP = 6f;
    private static final float SPRING_LINE_DP = 3f;
    // k = 40·m → chu kỳ dao động ≈ 1 s; c = 1.2·m → tắt dần sau vài giây
    private static final float SPRING_STIFFNESS_PER_MASS = 40f;
    private static final float SPRING_DAMPING_PER_MASS = 1.2f;

    private final World world = new World(1f, 1f, MAX_BODIES);
    private final FrameClock clock = new FrameClock();
    private final Random random = new Random();
    private final Paint fillPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint springPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final float density;
    private Body heldBody;
    private boolean running;

    public PhysicsView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        springPaint.setColor(SPRING_COLOR);
        springPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        springPaint.setStrokeWidth(SPRING_LINE_DP * density);
    }

    public World getWorld() {
        return world;
    }

    public void resume() {
        running = true;
        clock.reset();
        postInvalidateOnAnimation();
    }

    public void pause() {
        running = false;
    }

    /** Xóa hết bóng, giữ lại con lắc lò xo. */
    public void reset() {
        heldBody = null;
        world.clear();
        addSpringBall(getWidth());
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        world.setBounds(w, h);
        if (world.getSprings().isEmpty()) addSpringBall(w);
    }

    private void addSpringBall(float viewWidth) {
        float anchorX = viewWidth * 0.75f;
        float anchorY = ANCHOR_Y_DP * density;
        float rest = SPRING_REST_DP * density;
        Body ball = new Body(anchorX, anchorY + rest, SPRING_BALL_RADIUS_DP * density, SPRING_BALL_COLOR);
        world.addBody(ball);
        world.addSpring(new Spring(ball, anchorX, anchorY, rest,
                SPRING_STIFFNESS_PER_MASS * ball.mass, SPRING_DAMPING_PER_MASS * ball.mass));
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        world.step(clock.tick());
        canvas.drawColor(BACKGROUND);
        fillPaint.setColor(SPRING_COLOR);
        for (Spring s : world.getSprings()) {
            canvas.drawLine(s.anchorX, s.anchorY, s.body.x, s.body.y, springPaint);
            canvas.drawCircle(s.anchorX, s.anchorY, ANCHOR_RADIUS_DP * density, fillPaint);
        }
        for (Body b : world.getBodies()) {
            fillPaint.setColor(b.color);
            canvas.drawCircle(b.x, b.y, b.radius, fillPaint);
        }
        if (running) postInvalidateOnAnimation();
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        float x = e.getX();
        float y = e.getY();
        switch (e.getActionMasked()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                heldBody = world.findBodyAt(x, y);
                if (heldBody != null) {
                    heldBody.held = true;
                    heldBody.vx = 0f;
                    heldBody.vy = 0f;
                } else {
                    spawnBall(x, y);
                }
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                if (heldBody != null) {
                    heldBody.x = x;
                    heldBody.y = y;
                }
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
            case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
                if (heldBody != null) {
                    heldBody.held = false;
                    heldBody = null;
                }
                performClick();
                return true;
            default:
                return super.onTouchEvent(e);
        }
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }

    private void spawnBall(float x, float y) {
        float radius = (MIN_RADIUS_DP + random.nextFloat() * (MAX_RADIUS_DP - MIN_RADIUS_DP)) * density;
        int color = PALETTE[random.nextInt(PALETTE.length)];
        if (!world.addBody(new Body(x, y, radius, color))) {
            Toast.makeText(getContext(), getContext().getString(R.string.physics_limit, MAX_BODIES),
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}

- Step 3: Layout

app/src/main/res/layout/activity_physics.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.PhysicsView
        android:id="@+id/physics_view"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="@string/physics_gravity" />

    <SeekBar
        android:id="@+id/seek_gravity"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:max="2000"
        android:progress="800" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:text="@string/physics_bounce" />

    <SeekBar
        android:id="@+id/seek_bounce"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:max="100"
        android:progress="80" />

    <Button
        android:id="@+id/btn_clear"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="end"
        android:layout_margin="8dp"
        android:text="@string/clear" />
</LinearLayout>

- Step 4: Ghi đè PhysicsActivity

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/physics/PhysicsActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SeekBars;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class PhysicsActivity extends AppCompatActivity {
    private PhysicsView physicsView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_physics);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        physicsView = findViewById(R.id.physics_view);
        World world = physicsView.getWorld();
        float density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        // Thanh trượt theo dp/s² để tốc độ rơi trông giống nhau trên mọi màn hình
        SeekBars.onProgress(findViewById(R.id.seek_gravity), p -> world.setGravity(p * density));
        SeekBars.onProgress(findViewById(R.id.seek_bounce), p -> world.setRestitution(p / 100f));
        findViewById(R.id.btn_clear).setOnClickListener(v -> physicsView.reset());
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        physicsView.resume();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        physicsView.pause();
        super.onPause();
    }
}

- Step 5: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL, rồi chạy app → Home → Physics. Đối chiếu:

- Con lắc lò xo treo ở góc phải trên, đứng yên hơi giãn.

- Chạm chỗ trống → bóng mới rơi, nảy ở sàn, nảy thấp dần.

- Tạo ~10 bóng: chúng va vào nhau, bóng to đẩy bóng nhỏ, không chồng lên nhau.

- Kéo bóng con lắc xuống rồi thả → dao động tắt dần.

- Kéo "Trọng lực" về 0 → bóng lơ lửng; "Độ nảy" về 0 → bóng không nảy.

- Chạm 2 lần đúng một chỗ → hai bóng tách nhau, không biến mất.

- Tạo đến 50 bóng → hiện Toast "Tối đa 50 bóng".

- Bấm Home của máy, chờ 5 giây, quay lại → bóng không bay xuyên tường.

- "Xóa hết" → chỉ còn con lắc.

- Step 6: Commit

git add app/src/main
git commit -m "feat: add physics screen with spawnable balls and spring pendulum"
git pull --rebase && git push

Task A3: Màn Gesture

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureMath.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureView.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_gesture.xml

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureMathTest.java

Interfaces:

- Consumes: SystemBars (Task 0.2); androidx.dynamicanimation (Task 0.1).

- Produces: GestureMath.clamp(float v, float min, float max), GestureMath.centerRange(float viewSize, float halfExtent) → float[]{min, max} (package-private, chỉ GestureView dùng).

- Step 1: Viết test

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureMathTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture;

import static org.junit.Assert.assertArrayEquals;
import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class GestureMathTest {
    @Test
    public void centerRangeKeepsCardInsideView() {
        assertArrayEquals(new float[]{100f, 900f}, GestureMath.centerRange(1000f, 100f), 0f);
    }

    @Test
    public void centerRangeLocksToCenterWhenCardBiggerThanView() {
        assertArrayEquals(new float[]{500f, 500f}, GestureMath.centerRange(1000f, 600f), 0f);
    }

    @Test
    public void clampPullsValueIntoRange() {
        assertEquals(100f, GestureMath.clamp(-50f, 100f, 900f), 0f);
        assertEquals(900f, GestureMath.clamp(5000f, 100f, 900f), 0f);
        assertEquals(400f, GestureMath.clamp(400f, 100f, 900f), 0f);
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture.GestureMathTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: variable GestureMath

- Step 3: Viết GestureMath

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureMath.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture;

final class GestureMath {
    private GestureMath() {
    }

    static float clamp(float value, float min, float max) {
        return Math.max(min, Math.min(max, value));
    }

    /**
     * Khoảng [min, max] cho tâm thẻ để thẻ nằm trọn trong view.
     * Thẻ to hơn view thì khóa ở giữa — FlingAnimation cần min ≤ giá trị đầu ≤ max.
     */
    static float[] centerRange(float viewSize, float halfExtent) {
        if (2f * halfExtent >= viewSize) {
            return new float[]{viewSize / 2f, viewSize / 2f};
        }
        return new float[]{halfExtent, viewSize - halfExtent};
    }
}

- Step 4: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture.GestureMathTest"

Expected: PASS (3 tests)

- Step 5: Thêm chuỗi

<string name="gesture_hint_top">Kéo · Vuốt · Pinch</string>
    <string name="gesture_hint_bottom">Chạm đúp để về giữa</string>

- Step 6: Viết GestureView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.LinearGradient;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Shader;
import android.util.AttributeSet;
import android.util.TypedValue;
import android.view.GestureDetector;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.ScaleGestureDetector;
import android.view.View;

import androidx.dynamicanimation.animation.DynamicAnimation;
import androidx.dynamicanimation.animation.FlingAnimation;
import androidx.dynamicanimation.animation.FloatPropertyCompat;
import androidx.dynamicanimation.animation.SpringAnimation;
import androidx.dynamicanimation.animation.SpringForce;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;

/** Thẻ: kéo để di chuyển, vuốt để trượt có ma sát, pinch để phóng to, chạm đúp để bật lò xo về giữa. */
public class GestureView extends View {
    private static final float MIN_SCALE = 0.5f;
    private static final float MAX_SCALE = 3f;
    private static final float FLING_FRICTION = 1.1f;
    private static final float CARD_WIDTH_DP = 200f;
    private static final float CARD_HEIGHT_DP = 280f;
    private static final float CORNER_DP = 24f;
    private static final float TEXT_SP = 18f;
    private static final int BACKGROUND = 0xFFECEFF1;
    private static final int CARD_START = 0xFF7E57C2;
    private static final int CARD_END = 0xFF42A5F5;

    private static final FloatPropertyCompat<GestureView> CARD_X = new FloatPropertyCompat<GestureView>("cardX") {
        @Override
        public float getValue(GestureView view) {
            return view.cardX;
        }

        @Override
        public void setValue(GestureView view, float value) {
            view.cardX = value;
            view.invalidate();
        }
    };

    private static final FloatPropertyCompat<GestureView> CARD_Y = new FloatPropertyCompat<GestureView>("cardY") {
        @Override
        public float getValue(GestureView view) {
            return view.cardY;
        }

        @Override
        public void setValue(GestureView view, float value) {
            view.cardY = value;
            view.invalidate();
        }
    };

    private static final FloatPropertyCompat<GestureView> CARD_SCALE = new FloatPropertyCompat<GestureView>("cardScale") {
        @Override
        public float getValue(GestureView view) {
            return view.cardScale;
        }

        @Override
        public void setValue(GestureView view, float value) {
            view.cardScale = value;
            view.invalidate();
        }
    };

    private final Paint cardPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint textPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final RectF cardRect = new RectF();
    private final float halfWidth;
    private final float halfHeight;
    private final float corner;
    private final float lineHeight;
    private final String hintTop;
    private final String hintBottom;
    private final FlingAnimation flingX;
    private final FlingAnimation flingY;
    private final SpringAnimation springX;
    private final SpringAnimation springY;
    private final SpringAnimation springScale;
    private final GestureDetector gestureDetector;
    private final ScaleGestureDetector scaleDetector;
    private float cardX;
    private float cardY;
    private float cardScale = 1f;

    public GestureView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        float density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        halfWidth = CARD_WIDTH_DP * density / 2f;
        halfHeight = CARD_HEIGHT_DP * density / 2f;
        corner = CORNER_DP * density;
        cardRect.set(-halfWidth, -halfHeight, halfWidth, halfHeight);
        // Gradient đặt theo tọa độ của thẻ nên di chuyển/phóng to cùng thẻ
        cardPaint.setShader(new LinearGradient(-halfWidth, -halfHeight, halfWidth, halfHeight,
                CARD_START, CARD_END, Shader.TileMode.CLAMP));
        textPaint.setColor(Color.WHITE);
        textPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER);
        textPaint.setTextSize(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, TEXT_SP,
                getResources().getDisplayMetrics()));
        lineHeight = textPaint.getTextSize() * 1.4f;
        hintTop = context.getString(R.string.gesture_hint_top);
        hintBottom = context.getString(R.string.gesture_hint_bottom);

        flingX = new FlingAnimation(this, CARD_X).setFriction(FLING_FRICTION);
        flingY = new FlingAnimation(this, CARD_Y).setFriction(FLING_FRICTION);
        springX = new SpringAnimation(this, CARD_X).setSpring(bouncySpring());
        springY = new SpringAnimation(this, CARD_Y).setSpring(bouncySpring());
        springScale = new SpringAnimation(this, CARD_SCALE).setSpring(bouncySpring());
        springScale.setMinimumVisibleChange(DynamicAnimation.MIN_VISIBLE_CHANGE_SCALE);

        gestureDetector = new GestureDetector(context, new GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
            @Override
            public boolean onDown(MotionEvent e) {
                cancelAnimations();
                return true;
            }

            @Override
            public boolean onScroll(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float distanceX, float distanceY) {
                cardX -= distanceX;
                cardY -= distanceY;
                invalidate();
                return true;
            }

            @Override
            public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX, float velocityY) {
                startFling(velocityX, velocityY);
                return true;
            }

            @Override
            public boolean onDoubleTap(MotionEvent e) {
                springBack();
                return true;
            }
        });

        scaleDetector = new ScaleGestureDetector(context, new ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener() {
            @Override
            public boolean onScale(ScaleGestureDetector detector) {
                cardScale = GestureMath.clamp(cardScale * detector.getScaleFactor(), MIN_SCALE, MAX_SCALE);
                invalidate();
                return true;
            }
        });
    }

    private static SpringForce bouncySpring() {
        return new SpringForce()
                .setStiffness(SpringForce.STIFFNESS_LOW)
                .setDampingRatio(SpringForce.DAMPING_RATIO_MEDIUM_BOUNCY);
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        cardX = w / 2f;
        cardY = h / 2f;
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        canvas.drawColor(BACKGROUND);
        canvas.save();
        canvas.translate(cardX, cardY);
        canvas.scale(cardScale, cardScale);
        canvas.drawRoundRect(cardRect, corner, corner, cardPaint);
        canvas.drawText(hintTop, 0f, -lineHeight / 2f, textPaint);
        canvas.drawText(hintBottom, 0f, lineHeight / 2f, textPaint);
        canvas.restore();
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        scaleDetector.onTouchEvent(e);
        gestureDetector.onTouchEvent(e);
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_UP) performClick();
        return true;
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }

    @Override
    protected void onDetachedFromWindow() {
        cancelAnimations();
        super.onDetachedFromWindow();
    }

    private void startFling(float velocityX, float velocityY) {
        float[] xRange = GestureMath.centerRange(getWidth(), halfWidth * cardScale);
        float[] yRange = GestureMath.centerRange(getHeight(), halfHeight * cardScale);
        // FlingAnimation ném IllegalArgumentException nếu giá trị đầu nằm ngoài [min, max]
        cardX = GestureMath.clamp(cardX, xRange[0], xRange[1]);
        cardY = GestureMath.clamp(cardY, yRange[0], yRange[1]);
        flingX.setMinValue(xRange[0]).setMaxValue(xRange[1]).setStartVelocity(velocityX).start();
        flingY.setMinValue(yRange[0]).setMaxValue(yRange[1]).setStartVelocity(velocityY).start();
    }

    private void springBack() {
        cancelAnimations();
        springX.animateToFinalPosition(getWidth() / 2f);
        springY.animateToFinalPosition(getHeight() / 2f);
        springScale.animateToFinalPosition(1f);
    }

    private void cancelAnimations() {
        flingX.cancel();
        flingY.cancel();
        springX.cancel();
        springY.cancel();
        springScale.cancel();
    }
}

- Step 7: Layout và Activity

app/src/main/res/layout/activity_gesture.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture.GestureView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />
</FrameLayout>

Ghi đè app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture/GestureActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.gesture;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class GestureActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_gesture);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

- Step 8: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Gesture, đối chiếu:

- Thẻ gradient tím–xanh nằm giữa màn.

- Kéo → thẻ theo ngón tay.

- Vuốt mạnh → thẻ trượt, chậm dần, dừng ở mép màn.

- Hai ngón → phóng to/thu nhỏ, không nhỏ hơn 0.5× và không to hơn 3×.

- Chạm đúp → thẻ bật về giữa, nảy nhẹ, kích thước về 1×.

- Kéo thẻ ra nửa ngoài màn rồi vuốt → thẻ trượt vào trong, không crash.

- Phóng to 3× rồi vuốt → không crash.

- Step 9: Commit

git add app/src/main app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/gesture
git commit -m "feat: add gesture screen with drag, fling, pinch and spring back"
git pull --rebase && git push

Task A4: Hệ thống hạt (Particle, Emitter, ParticlePalette)

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/Particle.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/Emitter.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticlePalette.java

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/EmitterTest.java

Interfaces:

- Consumes: không có.

- Produces (A5 và B6 Playground dùng — giữ ổn định sau mốc 26/10):

  - Particle: field public x, y, vx, vy, age, life, size, boolean alive, boolean splash, Emitter.Mode mode; float progress() (0..1).

  - enum Emitter.Mode { FIRE, WATER }, Emitter.MAX_DT = 1f/30f

  - Emitter(int capacity, float unit, Random random) — unit = số pixel cho 1 dp (truyền density; test truyền 1f).

  - void setPosition(float x, float y), void setMode(Mode m), Mode getMode(), void setFloor(float y), void setEmitting(boolean on)

  - void update(float dt), void burst(float x, float y, int count) (bung hạt lửa tỏa tròn)

  - int capacity(), Particle get(int index), int aliveCount()

  - ParticlePalette.fire(float t), ParticlePalette.water(float t) → màu ARGB theo tuổi.

- Step 1: Viết test

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/EmitterTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.util.Random;

import org.junit.Test;

public class EmitterTest {
    private static final float FRAME = 1f / 60f;

    private static Emitter fireEmitter(int capacity) {
        return new Emitter(capacity, 1f, new Random(42));
    }

    private static int countAlive(Emitter emitter) {
        int n = 0;
        for (int i = 0; i < emitter.capacity(); i++) {
            if (emitter.get(i).alive) n++;
        }
        return n;
    }

    @Test
    public void fireSpawnsAtConfiguredRate() {
        Emitter emitter = fireEmitter(2000);

        for (int i = 0; i < 6; i++) emitter.update(FRAME); // 0.1 s × 300 hạt/s

        assertEquals(30, emitter.aliveCount());
    }

    @Test
    public void neverExceedsPoolCapacity() {
        Emitter emitter = fireEmitter(50);

        for (int i = 0; i < 120; i++) emitter.update(FRAME);

        assertTrue(emitter.aliveCount() <= 50);
        assertTrue(emitter.aliveCount() > 0);
    }

    @Test
    public void particlesDieAfterLifetime() {
        Emitter emitter = fireEmitter(2000);
        for (int i = 0; i < 6; i++) emitter.update(FRAME);
        emitter.setEmitting(false);

        for (int i = 0; i < 90; i++) emitter.update(FRAME); // 1.5 s > tuổi thọ tối đa của lửa

        assertEquals(0, emitter.aliveCount());
    }

    @Test
    public void waterSplashesWhenHittingFloor() {
        Emitter emitter = fireEmitter(2000);
        emitter.setMode(Emitter.Mode.WATER);
        emitter.setPosition(0f, 0f);
        emitter.setFloor(10f);
        boolean sawSplash = false;

        for (int i = 0; i < 120 && !sawSplash; i++) {
            emitter.update(FRAME);
            for (int j = 0; j < emitter.capacity(); j++) {
                Particle p = emitter.get(j);
                if (p.alive && p.splash) sawSplash = true;
            }
        }

        assertTrue(sawSplash);
    }

    @Test
    public void aliveCountMatchesPool() {
        Emitter emitter = fireEmitter(2000);
        emitter.setMode(Emitter.Mode.WATER);
        emitter.setFloor(10f);

        for (int i = 0; i < 150; i++) emitter.update(FRAME);

        assertEquals(countAlive(emitter), emitter.aliveCount());
    }

    @Test
    public void burstSpawnsExactCount() {
        Emitter emitter = fireEmitter(2000);
        emitter.setEmitting(false);

        emitter.burst(100f, 100f, 20);

        assertEquals(20, emitter.aliveCount());
    }

    @Test
    public void hugeDtIsClampedToMaxDt() {
        Emitter slow = new Emitter(2000, 1f, new Random(7));
        Emitter fast = new Emitter(2000, 1f, new Random(7));

        slow.update(5f);
        fast.update(Emitter.MAX_DT);

        assertEquals(fast.aliveCount(), slow.aliveCount());
        assertEquals(fast.get(0).y, slow.get(0).y, 1e-4f);
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.EmitterTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: class Emitter

- Step 3: Viết Particle

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/Particle.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

/** Một hạt trong pool. Field để public vì View đọc chúng mỗi frame; chỉ Emitter được ghi. */
public final class Particle {
    public float x;
    public float y;
    public float vx;
    public float vy;
    public float age;
    public float life;
    public float size;
    public boolean alive;
    /** Giọt nước bắn tóe: không sinh tiếp giọt khi chạm đáy. */
    public boolean splash;
    public Emitter.Mode mode;

    /** Tuổi tương đối 0..1 — dùng để đổi màu, độ mờ, kích thước. */
    public float progress() {
        return Math.min(1f, age / life);
    }
}

- Step 4: Viết Emitter

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/Emitter.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import java.util.Random;

/**
 * Nguồn phát hạt dùng object pool kích thước cố định:
 * hạt chết được tái sử dụng, không tạo object mới mỗi frame → không bị GC làm giật.
 * Hằng số tính theo dp, nhân với `unit` (px/dp).
 */
public class Emitter {
    public enum Mode { FIRE, WATER }

    public static final float MAX_DT = 1f / 30f;

    private static final float FIRE_RATE = 300f;      // hạt/giây
    private static final float WATER_RATE = 250f;
    private static final float FIRE_LIFT = 120f;      // dp/s² hướng lên
    private static final float WATER_GRAVITY = 1400f; // dp/s² hướng xuống
    private static final int SPLASH_DROPS = 3;

    private final Particle[] pool;
    private final float unit;
    private final Random random;
    private Mode mode = Mode.FIRE;
    private float x;
    private float y;
    private float floorY = Float.MAX_VALUE;
    private boolean emitting = true;
    private float spawnBudget;
    private int nextFree;
    private int aliveCount;

    public Emitter(int capacity, float unit, Random random) {
        pool = new Particle[capacity];
        for (int i = 0; i < capacity; i++) pool[i] = new Particle();
        this.unit = unit;
        this.random = random;
    }

    public void setPosition(float x, float y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public void setMode(Mode mode) {
        this.mode = mode;
    }

    public Mode getMode() {
        return mode;
    }

    public void setFloor(float floorY) {
        this.floorY = floorY;
    }

    public void setEmitting(boolean emitting) {
        this.emitting = emitting;
    }

    public int capacity() {
        return pool.length;
    }

    public Particle get(int index) {
        return pool[index];
    }

    public int aliveCount() {
        return aliveCount;
    }

    public void update(float dt) {
        if (dt <= 0f) return;
        dt = Math.min(dt, MAX_DT);
        if (emitting) {
            spawnBudget += (mode == Mode.FIRE ? FIRE_RATE : WATER_RATE) * dt;
            while (spawnBudget >= 1f) {
                spawnBudget -= 1f;
                if (!spawn(mode, x, y, false)) {
                    spawnBudget = 0f; // pool đầy: bỏ phần còn lại của frame này
                    break;
                }
            }
        }
        for (Particle p : pool) {
            if (p.alive) step(p, dt);
        }
    }

    /** Bung `count` hạt lửa tỏa tròn tại (x, y) — Playground dùng khi có va chạm. */
    public void burst(float x, float y, int count) {
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            Particle p = obtain();
            if (p == null) return;
            double angle = random.nextDouble() * 2 * Math.PI;
            float speed = range(80f, 260f) * unit;
            init(p, Mode.FIRE, x, y, (float) Math.cos(angle) * speed, (float) Math.sin(angle) * speed,
                    range(0.3f, 0.6f), range(4f, 8f) * unit, false);
        }
    }

    private void step(Particle p, float dt) {
        p.age += dt;
        if (p.age >= p.life) {
            kill(p);
            return;
        }
        if (p.mode == Mode.FIRE) {
            p.vy -= FIRE_LIFT * unit * dt;
        } else {
            p.vy += WATER_GRAVITY * unit * dt;
        }
        p.x += p.vx * dt;
        p.y += p.vy * dt;
        if (p.mode == Mode.WATER && !p.splash && p.y >= floorY) {
            kill(p);
            for (int i = 0; i < SPLASH_DROPS; i++) spawn(Mode.WATER, p.x, floorY, true);
        }
    }

    /** @return false nếu pool đã đầy. */
    private boolean spawn(Mode m, float px, float py, boolean splash) {
        Particle p = obtain();
        if (p == null) return false;
        if (splash) {
            init(p, Mode.WATER, px, py, range(-150f, 150f) * unit, -range(150f, 300f) * unit,
                    range(0.3f, 0.5f), range(2f, 4f) * unit, true);
        } else if (m == Mode.FIRE) {
            init(p, Mode.FIRE, px + range(-12f, 12f) * unit, py, range(-40f, 40f) * unit,
                    -range(150f, 300f) * unit, range(0.6f, 1.2f), range(14f, 24f) * unit, false);
        } else {
            init(p, Mode.WATER, px, py, range(-120f, 120f) * unit, -range(700f, 900f) * unit,
                    3f, range(4f, 7f) * unit, false);
        }
        return true;
    }

    /** Tìm hạt chết theo vòng tròn bắt đầu từ vị trí lần trước; null nếu pool đầy. */
    private Particle obtain() {
        for (int i = 0; i < pool.length; i++) {
            int index = (nextFree + i) % pool.length;
            if (!pool[index].alive) {
                nextFree = (index + 1) % pool.length;
                return pool[index];
            }
        }
        return null;
    }

    private void init(Particle p, Mode m, float px, float py, float vx, float vy,
                      float life, float size, boolean splash) {
        p.mode = m;
        p.x = px;
        p.y = py;
        p.vx = vx;
        p.vy = vy;
        p.age = 0f;
        p.life = life;
        p.size = size;
        p.splash = splash;
        p.alive = true;
        aliveCount++;
    }

    private void kill(Particle p) {
        p.alive = false;
        aliveCount--;
    }

    private float range(float min, float max) {
        return min + random.nextFloat() * (max - min);
    }
}

- Step 5: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.EmitterTest"

Expected: PASS (7 tests)

- Step 6: Viết ParticlePalette

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticlePalette.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import android.graphics.Color;

public final class ParticlePalette {
    private ParticlePalette() {
    }

    /** Lửa theo tuổi t (0..1): vàng → cam → đỏ, mờ dần. */
    public static int fire(float t) {
        float k = 1f - t;
        return Color.argb((int) (255 * k), 255, (int) (220 * k), (int) (60 * k * k));
    }

    /** Nước: xanh, mờ dần nhẹ theo tuổi. */
    public static int water(float t) {
        return Color.argb((int) (220 * (1f - 0.7f * t)), 90, 170, 255);
    }
}

- Step 7: Commit

git add app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle
git commit -m "feat: add pooled particle emitter for fire and water"
git pull --rebase && git push

Task A5: Màn Particle

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticleView.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_particle.xml

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticleActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

Interfaces:

- Consumes: Emitter, Particle, ParticlePalette (A4); FrameClock, SystemBars (Task 0.2).

- Produces: ParticleView.setMode(Emitter.Mode), resume(), pause().

- Step 1: Thêm chuỗi

<string name="particle_fire">Lửa</string>
    <string name="particle_water">Nước</string>
    <string name="particle_hud">FPS %1$d · %2$d hạt</string>

- Step 2: Viết ParticleView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticleView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.PorterDuff;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.util.AttributeSet;
import android.util.TypedValue;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;

import java.util.Random;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.FrameClock;

/** Vẽ hạt lửa/nước; kéo ngón tay để di chuyển nguồn phát. */
public class ParticleView extends View {
    private static final int CAPACITY = 2000;
    private static final float HUD_TEXT_SP = 14f;
    private static final float HUD_MARGIN_DP = 16f;
    private static final float FIRE_SHRINK = 0.6f;
    private static final float FPS_SMOOTHING = 0.1f;
    private static final int FLOOR_COLOR = 0xFF37474F;

    private final Emitter emitter;
    private final FrameClock clock = new FrameClock();
    private final Paint particlePaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint hudPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint floorPaint = new Paint();
    // Cộng sáng: hạt chồng lên nhau sáng hơn — tạo lõi lửa rực
    private final PorterDuffXfermode additive = new PorterDuffXfermode(PorterDuff.Mode.ADD);
    private final float hudMargin;
    private float floorY;
    private float fps;
    private boolean running;

    public ParticleView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        float density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        emitter = new Emitter(CAPACITY, density, new Random());
        hudMargin = HUD_MARGIN_DP * density;
        hudPaint.setColor(Color.WHITE);
        hudPaint.setTextSize(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, HUD_TEXT_SP,
                getResources().getDisplayMetrics()));
        floorPaint.setColor(FLOOR_COLOR);
        floorPaint.setStrokeWidth(2f * density);
    }

    public void setMode(Emitter.Mode mode) {
        emitter.setMode(mode);
    }

    public void resume() {
        running = true;
        clock.reset();
        postInvalidateOnAnimation();
    }

    public void pause() {
        running = false;
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        floorY = h * 0.92f;
        emitter.setFloor(floorY);
        emitter.setPosition(w / 2f, h * 0.75f);
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        float dt = clock.tick();
        emitter.update(dt);
        if (dt > 0f) fps = fps == 0f ? 1f / dt : fps + FPS_SMOOTHING * (1f / dt - fps);

        canvas.drawColor(Color.BLACK);
        if (emitter.getMode() == Emitter.Mode.WATER) {
            canvas.drawLine(0f, floorY, getWidth(), floorY, floorPaint);
        }
        for (int i = 0; i < emitter.capacity(); i++) {
            Particle p = emitter.get(i);
            if (!p.alive) continue;
            float t = p.progress();
            if (p.mode == Emitter.Mode.FIRE) {
                particlePaint.setXfermode(additive);
                particlePaint.setColor(ParticlePalette.fire(t));
                canvas.drawCircle(p.x, p.y, p.size * (1f - FIRE_SHRINK * t), particlePaint);
            } else {
                particlePaint.setXfermode(null);
                particlePaint.setColor(ParticlePalette.water(t));
                canvas.drawCircle(p.x, p.y, p.size, particlePaint);
            }
        }
        canvas.drawText(getContext().getString(R.string.particle_hud, Math.round(fps), emitter.aliveCount()),
                hudMargin, hudMargin + hudPaint.getTextSize(), hudPaint);
        if (running) postInvalidateOnAnimation();
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        switch (e.getActionMasked()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                emitter.setPosition(e.getX(), e.getY());
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                performClick();
                return true;
            default:
                return super.onTouchEvent(e);
        }
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }
}

- Step 3: Layout

app/src/main/res/layout/activity_particle.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.ParticleView
        android:id="@+id/particle_view"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButtonToggleGroup
        android:id="@+id/mode_group"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_margin="8dp"
        app:checkedButton="@+id/btn_fire"
        app:selectionRequired="true"
        app:singleSelection="true">

        <Button
            android:id="@+id/btn_fire"
            style="?attr/materialButtonOutlinedStyle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/particle_fire" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_water"
            style="?attr/materialButtonOutlinedStyle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/particle_water" />
    </com.google.android.material.button.MaterialButtonToggleGroup>
</LinearLayout>

- Step 4: Ghi đè ParticleActivity

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/particle/ParticleActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.button.MaterialButtonToggleGroup;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class ParticleActivity extends AppCompatActivity {
    private ParticleView particleView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_particle);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        particleView = findViewById(R.id.particle_view);
        MaterialButtonToggleGroup modeGroup = findViewById(R.id.mode_group);
        modeGroup.addOnButtonCheckedListener((group, checkedId, isChecked) -> {
            if (!isChecked) return;
            particleView.setMode(checkedId == R.id.btn_water ? Emitter.Mode.WATER : Emitter.Mode.FIRE);
        });
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        particleView.resume();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        particleView.pause();
        super.onPause();
    }
}

- Step 5: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Particle, đối chiếu:

- Mặc định là Lửa: ngọn lửa vàng ở giữa-dưới, đỉnh chuyển đỏ và mờ dần, lõi sáng hơn.

- Kéo ngón tay → nguồn lửa đi theo.

- Chọn Nước → vòi phun lên, rơi xuống, chạm vạch sàn bắn tóe giọt nhỏ.

- Góc trên trái hiện FPS (~60 trên máy tầm trung) và số hạt (không vượt 2000).

- Chuyển Lửa ↔ Nước liên tục 10 lần → không crash, hạt cũ tàn đúng màu của nó.

- Ra Home của máy 5 giây rồi quay lại → không có "vụ nổ" hạt.

- Step 6: Commit

git add app/src/main
git commit -m "feat: add particle screen with fire and water modes"
git pull --rebase && git push

TRACK B — "Vẽ & UI" (B làm)

Task B1: Toán của chart (ChartScale, ChartMath)

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartScale.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartMath.java

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartScaleTest.java

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartMathTest.java

Interfaces:

- Consumes: không có.

- Produces:

  - ChartScale(float min, float max, float pixelStart, float pixelEnd) (max ≤ min → tự nới thành min + 1); float toPixel(float value); float tickValue(int index, int tickCount).

  - ChartMath.sweepAngles(float[] values) → float[] độ, tổng 360 (giá trị âm coi như 0; tổng ≤ 0 → toàn 0).

  - ChartMath.angleFromTop(float dx, float dy) → độ 0..360, 0 = 12 giờ, theo chiều kim đồng hồ (trục y hướng xuống).

  - ChartMath.sliceAt(float angleDeg, float[] sweeps) → chỉ số phần, −1 nếu không có.

  - ChartMath.nearestIndex(float x, float start, float step, int count) → chỉ số gần nhất (kẹp trong 0..count−1), −1 nếu count ≤ 0.

- Step 1: Viết test

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartScaleTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertFalse;

import org.junit.Test;

public class ChartScaleTest {
    // Trục Y: giá trị 0 ở đáy (pixel 200), 100 ở đỉnh (pixel 0)
    private final ChartScale scale = new ChartScale(0f, 100f, 200f, 0f);

    @Test
    public void minMapsToStartAndMaxMapsToEnd() {
        assertEquals(200f, scale.toPixel(0f), 1e-4f);
        assertEquals(0f, scale.toPixel(100f), 1e-4f);
    }

    @Test
    public void middleValueMapsToMiddlePixel() {
        assertEquals(100f, scale.toPixel(50f), 1e-4f);
    }

    @Test
    public void flatDataDoesNotDivideByZero() {
        ChartScale flat = new ChartScale(42f, 42f, 200f, 0f);
        float px = flat.toPixel(42f);
        assertFalse(Float.isNaN(px) || Float.isInfinite(px));
    }

    @Test
    public void tickValuesAreEvenlySpaced() {
        assertEquals(0f, scale.tickValue(0, 5), 1e-4f);
        assertEquals(50f, scale.tickValue(2, 5), 1e-4f);
        assertEquals(100f, scale.tickValue(4, 5), 1e-4f);
        assertEquals(0f, scale.tickValue(0, 1), 1e-4f);
    }
}

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartMathTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import static org.junit.Assert.assertArrayEquals;
import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class ChartMathTest {
    @Test
    public void sweepsAreProportionalAndSumTo360() {
        assertArrayEquals(new float[]{90f, 270f}, ChartMath.sweepAngles(new float[]{1f, 3f}), 1e-3f);
    }

    @Test
    public void zeroTotalGivesZeroSweeps() {
        assertArrayEquals(new float[]{0f, 0f, 0f}, ChartMath.sweepAngles(new float[]{0f, 0f, 0f}), 0f);
    }

    @Test
    public void negativeValuesCountAsZero() {
        assertArrayEquals(new float[]{0f, 360f}, ChartMath.sweepAngles(new float[]{-5f, 2f}), 1e-3f);
    }

    @Test
    public void angleFromTopGoesClockwise() {
        assertEquals(0f, ChartMath.angleFromTop(0f, -1f), 1e-3f);   // 12 giờ
        assertEquals(90f, ChartMath.angleFromTop(1f, 0f), 1e-3f);   // 3 giờ
        assertEquals(180f, ChartMath.angleFromTop(0f, 1f), 1e-3f);  // 6 giờ
        assertEquals(270f, ChartMath.angleFromTop(-1f, 0f), 1e-3f); // 9 giờ
    }

    @Test
    public void sliceAtFindsContainingSlice() {
        float[] sweeps = {90f, 180f, 90f};
        assertEquals(0, ChartMath.sliceAt(45f, sweeps));
        assertEquals(1, ChartMath.sliceAt(90f, sweeps));
        assertEquals(2, ChartMath.sliceAt(300f, sweeps));
    }

    @Test
    public void sliceAtWithEmptyDataReturnsMinusOne() {
        assertEquals(-1, ChartMath.sliceAt(10f, new float[]{0f, 0f}));
    }

    @Test
    public void nearestIndexRoundsAndClamps() {
        assertEquals(2, ChartMath.nearestIndex(24f, 0f, 10f, 5));
        assertEquals(3, ChartMath.nearestIndex(26f, 0f, 10f, 5));
        assertEquals(0, ChartMath.nearestIndex(-100f, 0f, 10f, 5));
        assertEquals(4, ChartMath.nearestIndex(999f, 0f, 10f, 5));
        assertEquals(-1, ChartMath.nearestIndex(5f, 0f, 10f, 0));
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.*"

Expected: FAIL — cannot find symbol: class ChartScale

- Step 3: Viết ChartScale

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartScale.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

/** Ánh xạ tuyến tính giá trị dữ liệu [min, max] → pixel [pixelStart, pixelEnd]. */
public final class ChartScale {
    private final float min;
    private final float max;
    private final float pixelStart;
    private final float pixelEnd;

    public ChartScale(float min, float max, float pixelStart, float pixelEnd) {
        this.min = min;
        // Dữ liệu phẳng (mọi giá trị bằng nhau): nới khoảng để tránh chia cho 0
        this.max = max > min ? max : min + 1f;
        this.pixelStart = pixelStart;
        this.pixelEnd = pixelEnd;
    }

    public float toPixel(float value) {
        return pixelStart + (value - min) / (max - min) * (pixelEnd - pixelStart);
    }

    /** Giá trị của vạch thứ `index` trong `tickCount` vạch chia đều từ min đến max. */
    public float tickValue(int index, int tickCount) {
        if (tickCount < 2) return min;
        return min + (max - min) * index / (tickCount - 1);
    }
}

- Step 4: Viết ChartMath

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartMath.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

public final class ChartMath {
    private ChartMath() {
    }

    /** Góc quét (độ) của từng phần donut; tổng = 360. Giá trị âm coi như 0; tổng ≤ 0 → toàn 0. */
    public static float[] sweepAngles(float[] values) {
        float total = 0f;
        for (float v : values) total += Math.max(0f, v);
        float[] sweeps = new float[values.length];
        if (total <= 0f) return sweeps;
        for (int i = 0; i < values.length; i++) {
            sweeps[i] = Math.max(0f, values[i]) / total * 360f;
        }
        return sweeps;
    }

    /** Góc của (dx, dy) so với tâm: 0° = 12 giờ, tăng theo chiều kim đồng hồ (trục y hướng xuống). */
    public static float angleFromTop(float dx, float dy) {
        float deg = (float) Math.toDegrees(Math.atan2(dy, dx)) + 90f;
        return deg < 0f ? deg + 360f : deg;
    }

    /** Chỉ số phần donut chứa góc `angleDeg` (đo từ 12 giờ), -1 nếu không có. */
    public static int sliceAt(float angleDeg, float[] sweeps) {
        float start = 0f;
        for (int i = 0; i < sweeps.length; i++) {
            if (sweeps[i] > 0f && angleDeg >= start && angleDeg < start + sweeps[i]) return i;
            start += sweeps[i];
        }
        return -1;
    }

    /** Chỉ số phần tử gần x nhất, với phần tử i nằm ở start + i·step. */
    public static int nearestIndex(float x, float start, float step, int count) {
        if (count <= 0) return -1;
        if (step <= 0f) return 0;
        int index = Math.round((x - start) / step);
        return Math.max(0, Math.min(count - 1, index));
    }
}

- Step 5: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.*"

Expected: PASS (11 tests)

- Step 6: Commit

git add app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart
git commit -m "feat: add chart scale and donut math helpers"
git pull --rebase && git push

Task B2: Line chart realtime

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartAxes.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/LineChartView.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_chart.xml

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

Interfaces:

- Consumes: ChartScale, ChartMath (B1); SystemBars (Task 0.2).

- Produces:

  - ChartAxes.plotArea(RectF out, int w, int h, float density), ChartAxes.gridPaint(float density), ChartAxes.labelPaint(Context, Paint.Align), ChartAxes.drawHorizontalGrid(Canvas, RectF plot, ChartScale, int lines, float labelGap, Paint grid, Paint label) (package-private, B3 dùng).

  - LineChartView.SAMPLE_INTERVAL_MS (public, = 400), LineChartView.setDataSource(Supplier<Float> source) — B6 dùng. Mặc định: random walk 0..100.

- Step 1: Thêm chuỗi

<string name="chart_line">Line chart realtime</string>

- Step 2: Viết ChartAxes

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartAxes.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.RectF;
import android.util.TypedValue;

import java.util.Locale;

/** Phần vẽ dùng chung cho các chart có trục Y. */
final class ChartAxes {
    private static final int GRID_COLOR = 0xFFE0E0E0;
    private static final int LABEL_COLOR = 0xFF757575;
    private static final float LABEL_SP = 11f;
    private static final float INSET_LEFT_DP = 40f;
    private static final float INSET_TOP_DP = 12f;
    private static final float INSET_RIGHT_DP = 12f;
    private static final float INSET_BOTTOM_DP = 24f;

    private ChartAxes() {
    }

    /** Vùng vẽ dữ liệu: chừa trái cho nhãn trục Y, dưới cho nhãn trục X. */
    static void plotArea(RectF out, int w, int h, float density) {
        out.set(INSET_LEFT_DP * density, INSET_TOP_DP * density,
                w - INSET_RIGHT_DP * density, h - INSET_BOTTOM_DP * density);
    }

    static Paint gridPaint(float density) {
        Paint paint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
        paint.setColor(GRID_COLOR);
        paint.setStrokeWidth(density);
        return paint;
    }

    static Paint labelPaint(Context context, Paint.Align align) {
        Paint paint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
        paint.setColor(LABEL_COLOR);
        paint.setTextAlign(align);
        paint.setTextSize(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, LABEL_SP,
                context.getResources().getDisplayMetrics()));
        return paint;
    }

    /** `lines` đường lưới ngang chia đều, nhãn giá trị nằm bên trái vùng vẽ. */
    static void drawHorizontalGrid(Canvas canvas, RectF plot, ChartScale scale, int lines,
                                   float labelGap, Paint grid, Paint label) {
        for (int i = 0; i < lines; i++) {
            float value = scale.tickValue(i, lines);
            float y = scale.toPixel(value);
            canvas.drawLine(plot.left, y, plot.right, y, grid);
            canvas.drawText(String.format(Locale.US, "%.0f", value), plot.left - labelGap,
                    y + label.getTextSize() / 3f, label);
        }
    }
}

- Step 3: Viết LineChartView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/LineChartView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.animation.ValueAnimator;
import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.RectF;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.animation.LinearInterpolator;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Random;
import java.util.function.Supplier;

/** Line chart nhận điểm mới định kỳ và trượt mượt sang trái; chạm để xem giá trị. */
public class LineChartView extends View {
    public static final long SAMPLE_INTERVAL_MS = 400;
    private static final int VISIBLE_POINTS = 30;
    private static final int GRID_LINES = 5;
    private static final float WALK_STEP = 20f;
    private static final float WALK_MIN = 0f;
    private static final float WALK_MAX = 100f;
    private static final float Y_PADDING_RATIO = 0.1f;
    private static final int LINE_COLOR = 0xFF26A69A;
    private static final int FILL_COLOR = 0x3326A69A;
    private static final float LINE_DP = 2.5f;
    private static final float MARKER_DP = 5f;
    private static final float LABEL_GAP_DP = 6f;

    private final List<Float> points = new ArrayList<>();
    private final Paint linePaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint fillPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint markerPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint gridPaint;
    private final Paint axisLabelPaint;
    private final Paint valuePaint;
    private final Path linePath = new Path();
    private final Path fillPath = new Path();
    private final RectF plot = new RectF();
    private final ValueAnimator scrollAnimator = ValueAnimator.ofFloat(1f, 0f);
    private final Random random = new Random();
    private final float density;
    private Supplier<Float> dataSource = this::randomWalk;
    private float lastValue = (WALK_MIN + WALK_MAX) / 2f;
    /** 1 → 0 trong mỗi chu kỳ lấy mẫu: phần bước mà điểm mới nhất còn phải trượt vào. */
    private float scrollOffset;
    private int selectedIndex = -1;

    private final Runnable sampler = new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            addPoint(dataSource.get());
            postDelayed(this, SAMPLE_INTERVAL_MS);
        }
    };

    public LineChartView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        linePaint.setColor(LINE_COLOR);
        linePaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        linePaint.setStrokeWidth(LINE_DP * density);
        linePaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
        fillPaint.setColor(FILL_COLOR);
        markerPaint.setColor(LINE_COLOR);
        gridPaint = ChartAxes.gridPaint(density);
        axisLabelPaint = ChartAxes.labelPaint(context, Paint.Align.RIGHT);
        valuePaint = ChartAxes.labelPaint(context, Paint.Align.CENTER);
        scrollAnimator.setDuration(SAMPLE_INTERVAL_MS);
        scrollAnimator.setInterpolator(new LinearInterpolator());
        scrollAnimator.addUpdateListener(a -> {
            scrollOffset = (float) a.getAnimatedValue();
            invalidate();
        });
    }

    /** Thay nguồn dữ liệu (mặc định: random walk 0..100). Gọi trên main thread. */
    public void setDataSource(Supplier<Float> source) {
        dataSource = source;
    }

    private float randomWalk() {
        float next = lastValue + (random.nextFloat() - 0.5f) * WALK_STEP;
        lastValue = Math.max(WALK_MIN, Math.min(WALK_MAX, next));
        return lastValue;
    }

    private void addPoint(float value) {
        points.add(value);
        if (points.size() > VISIBLE_POINTS + 1) {
            points.remove(0);
            selectedIndex--; // giữ tooltip bám đúng điểm khi dữ liệu trượt sang trái
        }
        scrollAnimator.start();
    }

    @Override
    protected void onAttachedToWindow() {
        super.onAttachedToWindow();
        removeCallbacks(sampler);
        post(sampler);
    }

    @Override
    protected void onDetachedFromWindow() {
        removeCallbacks(sampler);
        scrollAnimator.cancel();
        super.onDetachedFromWindow();
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        ChartAxes.plotArea(plot, w, h, density);
    }

    private float stepWidth() {
        return plot.width() / (VISIBLE_POINTS - 1);
    }

    /** Điểm mới nhất nằm ở mép phải (+ phần đang trượt vào), các điểm cũ lùi dần sang trái. */
    private float xAt(int index, float step) {
        return plot.right - (points.size() - 1 - index - scrollOffset) * step;
    }

    private ChartScale yScale() {
        float lo = Float.MAX_VALUE;
        float hi = -Float.MAX_VALUE;
        for (float v : points) {
            lo = Math.min(lo, v);
            hi = Math.max(hi, v);
        }
        float pad = Math.max((hi - lo) * Y_PADDING_RATIO, 1f);
        return new ChartScale(lo - pad, hi + pad, plot.bottom, plot.top);
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        if (points.isEmpty() || plot.isEmpty()) return;
        ChartScale scale = yScale();
        ChartAxes.drawHorizontalGrid(canvas, plot, scale, GRID_LINES, LABEL_GAP_DP * density,
                gridPaint, axisLabelPaint);

        float step = stepWidth();
        linePath.reset();
        fillPath.reset();
        for (int i = 0; i < points.size(); i++) {
            float px = xAt(i, step);
            float py = scale.toPixel(points.get(i));
            if (i == 0) {
                linePath.moveTo(px, py);
                fillPath.moveTo(px, plot.bottom);
            } else {
                linePath.lineTo(px, py);
            }
            fillPath.lineTo(px, py);
        }
        fillPath.lineTo(xAt(points.size() - 1, step), plot.bottom);
        fillPath.close();

        canvas.save();
        canvas.clipRect(plot);
        canvas.drawPath(fillPath, fillPaint);
        canvas.drawPath(linePath, linePaint);
        canvas.restore();

        if (selectedIndex >= 0 && selectedIndex < points.size()) {
            float value = points.get(selectedIndex);
            float px = xAt(selectedIndex, step);
            float py = scale.toPixel(value);
            canvas.drawCircle(px, py, MARKER_DP * density, markerPaint);
            canvas.drawText(String.format(Locale.US, "%.1f", value), px, py - 2 * MARKER_DP * density, valuePaint);
        }
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        switch (e.getActionMasked()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                // Không để ScrollView cha cướp cử chỉ kéo ngang trên chart
                getParent().requestDisallowInterceptTouchEvent(true);
                selectAt(e.getX());
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                selectAt(e.getX());
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                performClick();
                return true;
            default:
                return super.onTouchEvent(e);
        }
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }

    private void selectAt(float x) {
        float step = stepWidth();
        selectedIndex = ChartMath.nearestIndex(x, xAt(0, step), step, points.size());
        invalidate();
    }
}

- Step 4: Layout và Activity (bản chỉ có line chart — B3 sẽ bổ sung)

app/src/main/res/layout/activity_chart.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/chart_line"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium" />

        <vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.LineChartView
            android:id="@+id/line_chart"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="200dp" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>

Ghi đè app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class ChartActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_chart);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));
    }
}

- Step 5: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Dynamic Charts, đối chiếu:

- Đường xanh ngọc có vùng tô mờ bên dưới, điểm mới xuất hiện ~0,4 s/lần và cả đường trượt mượt sang trái (không giật từng nấc).

- Trục Y có 5 nhãn và tự co giãn theo dữ liệu.

- Chạm/kéo ngang → chấm tròn + giá trị bám theo điểm gần nhất; khi dữ liệu trượt, chấm trôi theo điểm của nó rồi biến mất ở mép trái.

- Thoát màn rồi vào lại vài lần → không crash, không chạy chồng nhiều luồng dữ liệu.

- Step 6: Commit

git add app/src/main
git commit -m "feat: add realtime line chart drawn on canvas"
git pull --rebase && git push

Task B3: Bar chart, Donut chart, hoàn thiện màn Chart

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/BarChartView.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/DonutChartView.java

- Modify (ghi đè): app/src/main/res/layout/activity_chart.xml, app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

Interfaces:

- Consumes: ChartScale, ChartMath (B1); ChartAxes (B2).

- Produces:

  - BarChartView.MAX_VALUE (= 100), BarChartView.barCount(), setData(float[] values) (độ dài phải = barCount(), nếu sai ném IllegalArgumentException).

  - DonutChartView.sliceCount(), setData(float[] values) (độ dài phải = sliceCount()).

- Step 1: Thêm chuỗi

<string name="chart_bar">Bar chart</string>
    <string name="chart_donut">Donut chart</string>
    <string name="chart_shuffle">Đổi dữ liệu</string>
    <string name="chart_tap_hint">Chạm vào vòng</string>
    <string name="chart_no_data">Không có dữ liệu</string>

- Step 2: Viết BarChartView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/BarChartView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.animation.FloatArrayEvaluator;
import android.animation.ValueAnimator;
import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.RectF;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.animation.OvershootInterpolator;

import java.util.Locale;

/** Bar chart: đổi dữ liệu thì các cột co giãn mượt bằng ValueAnimator + FloatArrayEvaluator. */
public class BarChartView extends View {
    public static final float MAX_VALUE = 100f;
    private static final String[] LABELS = {"T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7"};
    private static final int GRID_LINES = 5;
    private static final long ANIMATION_MS = 700;
    private static final float OVERSHOOT_TENSION = 1.2f;
    private static final float BAR_FILL = 0.6f; // bề rộng cột / bề rộng ô
    private static final int BAR_COLOR = 0xFF42A5F5;
    private static final int SELECTED_COLOR = 0xFF1565C0;
    private static final float CORNER_DP = 4f;
    private static final float LABEL_GAP_DP = 6f;

    private final Paint barPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint gridPaint;
    private final Paint axisLabelPaint;
    private final Paint labelPaint;
    private final RectF plot = new RectF();
    private final RectF bar = new RectF();
    private final float density;
    private float[] values = new float[LABELS.length];
    private ValueAnimator animator;
    private int selectedIndex = -1;

    public BarChartView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        gridPaint = ChartAxes.gridPaint(density);
        axisLabelPaint = ChartAxes.labelPaint(context, Paint.Align.RIGHT);
        labelPaint = ChartAxes.labelPaint(context, Paint.Align.CENTER);
    }

    public static int barCount() {
        return LABELS.length;
    }

    public void setData(float[] target) {
        if (target.length != LABELS.length) {
            throw new IllegalArgumentException("Cần đúng " + LABELS.length + " giá trị");
        }
        if (animator != null) animator.cancel();
        // Bắt đầu từ giá trị đang hiển thị → đổi dữ liệu giữa chừng vẫn mượt
        animator = ValueAnimator.ofObject(new FloatArrayEvaluator(), values.clone(), target.clone());
        animator.setDuration(ANIMATION_MS);
        animator.setInterpolator(new OvershootInterpolator(OVERSHOOT_TENSION));
        animator.addUpdateListener(a -> {
            values = (float[]) a.getAnimatedValue();
            invalidate();
        });
        animator.start();
    }

    @Override
    protected void onDetachedFromWindow() {
        if (animator != null) animator.cancel();
        super.onDetachedFromWindow();
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        ChartAxes.plotArea(plot, w, h, density);
    }

    private float slotWidth() {
        return plot.width() / LABELS.length;
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        if (plot.isEmpty()) return;
        ChartScale scale = new ChartScale(0f, MAX_VALUE, plot.bottom, plot.top);
        ChartAxes.drawHorizontalGrid(canvas, plot, scale, GRID_LINES, LABEL_GAP_DP * density,
                gridPaint, axisLabelPaint);

        float slot = slotWidth();
        float corner = CORNER_DP * density;
        for (int i = 0; i < LABELS.length; i++) {
            // Overshoot có thể đẩy giá trị vượt [0, MAX] trong chốc lát
            float v = Math.max(0f, Math.min(MAX_VALUE, values[i]));
            float left = plot.left + slot * i + slot * (1f - BAR_FILL) / 2f;
            bar.set(left, scale.toPixel(v), left + slot * BAR_FILL, plot.bottom);
            barPaint.setColor(i == selectedIndex ? SELECTED_COLOR : BAR_COLOR);
            canvas.drawRoundRect(bar, corner, corner, barPaint);
            canvas.drawText(LABELS[i], bar.centerX(), plot.bottom + labelPaint.getTextSize() + 4f * density, labelPaint);
            if (i == selectedIndex) {
                canvas.drawText(String.format(Locale.US, "%.0f", v), bar.centerX(), bar.top - LABEL_GAP_DP * density, labelPaint);
            }
        }
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
            float x = e.getX();
            float slot = slotWidth();
            boolean inside = x >= plot.left && x <= plot.right;
            selectedIndex = inside ? ChartMath.nearestIndex(x, plot.left + slot / 2f, slot, LABELS.length) : -1;
            invalidate();
            return true;
        }
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_UP) {
            performClick();
            return true;
        }
        return super.onTouchEvent(e);
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }
}

- Step 3: Viết DonutChartView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/DonutChartView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.animation.ValueAnimator;
import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.RectF;
import android.util.AttributeSet;
import android.util.TypedValue;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.animation.DecelerateInterpolator;

import java.util.Locale;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;

/** Donut chart: các phần quét từ 0° đến 360°; chạm vào vòng để xem phần trăm. Chú thích bên phải. */
public class DonutChartView extends View {
    private static final String[] LABELS = {"Android", "iOS", "Web", "Desktop", "Khác"};
    private static final int[] COLORS = {0xFF66BB6A, 0xFF42A5F5, 0xFFFFA726, 0xFFAB47BC, 0xFF78909C};
    private static final long SWEEP_MS = 900;
    private static final float START_ANGLE = -90f; // 12 giờ
    private static final float RING_DP = 28f;
    private static final float SELECTED_RING_SCALE = 1.3f;
    private static final float MARGIN_DP = 8f;
    private static final float LEGEND_GAP_DP = 24f;
    private static final float LEGEND_DOT_DP = 6f;
    private static final float LEGEND_LINE_DP = 22f;
    private static final float CENTER_TEXT_SP = 16f;
    private static final int TEXT_COLOR = 0xFF424242;

    private final Paint arcPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint centerPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint legendPaint;
    private final Paint dotPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final RectF arcBounds = new RectF();
    private final ValueAnimator sweepAnimator = ValueAnimator.ofFloat(0f, 1f);
    private final float density;
    private final float ringWidth;
    private float[] sweeps = new float[LABELS.length];
    private float progress;
    private int selectedIndex = -1;
    private float centerX;
    private float centerY;
    private float radius;

    public DonutChartView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        ringWidth = RING_DP * density;
        arcPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        centerPaint.setColor(TEXT_COLOR);
        centerPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER);
        centerPaint.setTextSize(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, CENTER_TEXT_SP,
                getResources().getDisplayMetrics()));
        legendPaint = ChartAxes.labelPaint(context, Paint.Align.LEFT);
        legendPaint.setColor(TEXT_COLOR);
        sweepAnimator.setDuration(SWEEP_MS);
        sweepAnimator.setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
        sweepAnimator.addUpdateListener(a -> {
            progress = (float) a.getAnimatedValue();
            invalidate();
        });
    }

    public static int sliceCount() {
        return LABELS.length;
    }

    public void setData(float[] values) {
        if (values.length != LABELS.length) {
            throw new IllegalArgumentException("Cần đúng " + LABELS.length + " giá trị");
        }
        sweeps = ChartMath.sweepAngles(values);
        selectedIndex = -1;
        sweepAnimator.start();
    }

    @Override
    protected void onDetachedFromWindow() {
        sweepAnimator.cancel();
        super.onDetachedFromWindow();
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        // Donut chiếm hình vuông bên trái, chú thích ở phần còn lại
        float size = Math.min(w / 2f, h);
        radius = (size - ringWidth * SELECTED_RING_SCALE) / 2f - MARGIN_DP * density;
        centerX = size / 2f;
        centerY = h / 2f;
        arcBounds.set(centerX - radius, centerY - radius, centerX + radius, centerY + radius);
    }

    private boolean hasData() {
        for (float s : sweeps) {
            if (s > 0f) return true;
        }
        return false;
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        if (radius <= 0f) return;
        float start = START_ANGLE;
        for (int i = 0; i < sweeps.length; i++) {
            float sweep = sweeps[i] * progress;
            arcPaint.setColor(COLORS[i]);
            arcPaint.setStrokeWidth(i == selectedIndex ? ringWidth * SELECTED_RING_SCALE : ringWidth);
            canvas.drawArc(arcBounds, start, sweep, false, arcPaint);
            start += sweep;
        }

        String center;
        if (!hasData()) {
            center = getContext().getString(R.string.chart_no_data);
        } else if (selectedIndex >= 0) {
            center = String.format(Locale.US, "%.0f%%", sweeps[selectedIndex] / 3.6f);
        } else {
            center = getContext().getString(R.string.chart_tap_hint);
        }
        canvas.drawText(center, centerX, centerY + centerPaint.getTextSize() / 3f, centerPaint);
        drawLegend(canvas);
    }

    private void drawLegend(Canvas canvas) {
        float line = LEGEND_LINE_DP * density;
        float dot = LEGEND_DOT_DP * density;
        float x = centerX * 2f + LEGEND_GAP_DP * density;
        float y = centerY - (LABELS.length - 1) * line / 2f;
        for (int i = 0; i < LABELS.length; i++) {
            dotPaint.setColor(COLORS[i]);
            canvas.drawCircle(x, y, dot, dotPaint);
            canvas.drawText(LABELS[i], x + 2.5f * dot, y + legendPaint.getTextSize() / 3f, legendPaint);
            y += line;
        }
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
            float dx = e.getX() - centerX;
            float dy = e.getY() - centerY;
            float dist = (float) Math.hypot(dx, dy);
            boolean onRing = Math.abs(dist - radius) <= ringWidth;
            selectedIndex = onRing ? ChartMath.sliceAt(ChartMath.angleFromTop(dx, dy), sweeps) : -1;
            invalidate();
            return true;
        }
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_UP) {
            performClick();
            return true;
        }
        return super.onTouchEvent(e);
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }
}

- Step 4: Ghi đè layout

app/src/main/res/layout/activity_chart.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/chart_line"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium" />

        <vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.LineChartView
            android:id="@+id/line_chart"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="200dp" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:text="@string/chart_bar"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium" />

        <vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.BarChartView
            android:id="@+id/bar_chart"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="220dp" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:text="@string/chart_donut"
            android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleMedium" />

        <vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.DonutChartView
            android:id="@+id/donut_chart"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="200dp" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_shuffle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:text="@string/chart_shuffle" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>

- Step 5: Ghi đè ChartActivity

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/chart/ChartActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.util.Random;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class ChartActivity extends AppCompatActivity {
    private static final float MIN_RANDOM_VALUE = 10f;

    private final Random random = new Random();
    private BarChartView barChart;
    private DonutChartView donutChart;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_chart);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        barChart = findViewById(R.id.bar_chart);
        donutChart = findViewById(R.id.donut_chart);
        findViewById(R.id.btn_shuffle).setOnClickListener(v -> shuffle());
        shuffle();
    }

    private void shuffle() {
        barChart.setData(randomValues(BarChartView.barCount(), BarChartView.MAX_VALUE));
        donutChart.setData(randomValues(DonutChartView.sliceCount(), 100f));
    }

    private float[] randomValues(int count, float max) {
        float[] values = new float[count];
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            values[i] = MIN_RANDOM_VALUE + random.nextFloat() * (max - MIN_RANDOM_VALUE);
        }
        return values;
    }
}

- Step 6: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL, test chart vẫn PASS. Home → Dynamic Charts, đối chiếu:

- Mở màn: các cột mọc lên từ 0 với nảy nhẹ (overshoot); donut quét vòng từ 12 giờ theo chiều kim đồng hồ.

- "Đổi dữ liệu" → cột co giãn từ chiều cao cũ sang mới, donut quét lại.

- Bấm "Đổi dữ liệu" liên tục 5 lần nhanh → cột chuyển mượt, không nhảy về 0.

- Chạm 1 cột → cột đậm màu + hiện số phía trên.

- Chạm 1 phần donut → phần đó dày lên, giữa vòng hiện %; chạm giữa lỗ donut → bỏ chọn, hiện "Chạm vào vòng".

- Chú thích 5 màu bên phải donut khớp với màu các phần.

- Cuộn màn lên xuống bình thường; line chart vẫn chạy.

- Step 7: Commit

git add app/src/main
git commit -m "feat: add animated bar and donut charts"
git pull --rebase && git push

Task B4: App vẽ — brush, undo/redo, độ dày

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/UndoStack.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/BrushType.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/Stroke.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/StrokeRenderer.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingView.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_drawing.xml

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingActivity.java

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/UndoStackTest.java

Interfaces:

- Consumes: SystemBars, SeekBars, @string/clear (Task 0.2).

- Produces (B5 dùng):

  - UndoStack<T>: push(T), boolean undo(), boolean redo(), List<T> items().

  - enum BrushType { PEN, MARKER, SPRAY, NEON, ERASER }

  - DrawingView: setBrush(BrushType), setColor(int), int getColor(), setStrokeWidth(float px), undo(), redo(), clear(), Bitmap exportBitmap() (nền trắng).

  - Layout activity_drawing.xml có sẵn swatch_row, btn_palette, btn_save — B5 gắn chức năng.

- Step 1: Viết test UndoStack

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/UndoStackTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertFalse;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

import org.junit.Test;

public class UndoStackTest {
    @Test
    public void undoRemovesLastAndRedoRestoresIt() {
        UndoStack<String> stack = new UndoStack<>();
        stack.push("a");
        stack.push("b");

        assertTrue(stack.undo());
        assertEquals(Collections.singletonList("a"), stack.items());

        assertTrue(stack.redo());
        assertEquals(Arrays.asList("a", "b"), stack.items());
    }

    @Test
    public void pushAfterUndoClearsRedo() {
        UndoStack<String> stack = new UndoStack<>();
        stack.push("a");
        stack.push("b");
        stack.undo();

        stack.push("c");

        assertFalse(stack.redo());
        assertEquals(Arrays.asList("a", "c"), stack.items());
    }

    @Test
    public void undoAndRedoOnEmptyReturnFalse() {
        UndoStack<String> stack = new UndoStack<>();
        assertFalse(stack.undo());
        assertFalse(stack.redo());
        assertTrue(stack.items().isEmpty());
    }

    @Test(expected = UnsupportedOperationException.class)
    public void itemsIsReadOnly() {
        UndoStack<String> stack = new UndoStack<>();
        stack.items().add("x");
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.UndoStackTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: class UndoStack

- Step 3: Viết UndoStack

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/UndoStack.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Deque;
import java.util.List;

/** Lịch sử thao tác: undo chuyển phần tử cuối sang ngăn redo; thao tác mới xóa ngăn redo. */
public final class UndoStack<T> {
    private final List<T> done = new ArrayList<>();
    private final Deque<T> undone = new ArrayDeque<>();

    public void push(T item) {
        done.add(item);
        undone.clear();
    }

    public boolean undo() {
        if (done.isEmpty()) return false;
        undone.push(done.remove(done.size() - 1));
        return true;
    }

    public boolean redo() {
        if (undone.isEmpty()) return false;
        done.add(undone.pop());
        return true;
    }

    public List<T> items() {
        return Collections.unmodifiableList(done);
    }
}

- Step 4: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.UndoStackTest"

Expected: PASS (4 tests)

- Step 5: BrushType, Stroke, StrokeRenderer

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/BrushType.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

public enum BrushType { PEN, MARKER, SPRAY, NEON, ERASER }

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/Stroke.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.graphics.Path;

/** Một nét vẽ. Path chỉ được thêm điểm khi đang vẽ; sau khi nhấc tay thì không đổi nữa. */
public final class Stroke {
    /** Lệnh "Xóa hết" được lưu như một nét để Undo được. */
    public static final Stroke CLEAR = new Stroke(BrushType.ERASER, 0, 0f, new Path());

    public final BrushType type;
    public final int color;
    public final float width;
    public final Path path;

    public Stroke(BrushType type, int color, float width, Path path) {
        this.type = type;
        this.color = color;
        this.width = width;
        this.path = path;
    }
}

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/StrokeRenderer.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.graphics.BlurMaskFilter;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.PorterDuff;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;

/** Cấu hình Paint theo loại brush rồi vẽ nét lên Canvas. */
final class StrokeRenderer {
    private static final int MARKER_ALPHA = 90;
    private static final float MARKER_WIDTH_FACTOR = 2f;
    private static final float NEON_CORE_FACTOR = 0.35f;

    private final Paint paint = new Paint();
    private final Paint neonCore = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final PorterDuffXfermode clearMode = new PorterDuffXfermode(PorterDuff.Mode.CLEAR);
    private BlurMaskFilter neonBlur;
    private float neonBlurRadius = -1f;

    StrokeRenderer() {
        neonCore.setColor(Color.WHITE);
        neonCore.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        neonCore.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
        neonCore.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
    }

    void draw(Canvas canvas, Stroke stroke) {
        if (stroke == Stroke.CLEAR) {
            canvas.drawColor(Color.TRANSPARENT, PorterDuff.Mode.CLEAR);
            return;
        }
        configure(stroke);
        canvas.drawPath(stroke.path, paint);
        if (stroke.type == BrushType.NEON) {
            // Neon = quầng sáng mờ màu + lõi trắng mảnh ở giữa
            neonCore.setStrokeWidth(stroke.width * NEON_CORE_FACTOR);
            canvas.drawPath(stroke.path, neonCore);
        }
    }

    private void configure(Stroke s) {
        paint.reset();
        paint.setAntiAlias(true);
        paint.setColor(s.color);
        paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        paint.setStrokeWidth(s.width);
        paint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
        paint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
        switch (s.type) {
            case MARKER:
                paint.setAlpha(MARKER_ALPHA);
                paint.setStrokeWidth(s.width * MARKER_WIDTH_FACTOR);
                paint.setStrokeCap(Paint.Cap.SQUARE);
                break;
            case SPRAY:
                paint.setStyle(Paint.Style.FILL); // nét phun là tập hợp chấm tròn
                break;
            case NEON:
                paint.setMaskFilter(blurFor(s.width));
                break;
            case ERASER:
                paint.setXfermode(clearMode); // đục trong suốt trên lớp vẽ, lộ nền trắng bên dưới
                break;
            default:
                break;
        }
    }

    /** Chỉ tạo BlurMaskFilter mới khi độ dày đổi — không cấp phát mỗi frame. */
    private BlurMaskFilter blurFor(float radius) {
        if (radius != neonBlurRadius) {
            neonBlur = new BlurMaskFilter(radius, BlurMaskFilter.Blur.NORMAL);
            neonBlurRadius = radius;
        }
        return neonBlur;
    }
}

- Step 6: Viết DrawingView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Path;
import android.os.Build;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;

import java.util.Random;

/**
 * Các nét đã xong được vẽ sẵn lên Bitmap offscreen (`committed`); nét đang vẽ được vẽ đè mỗi frame.
 * Undo/Redo = vẽ lại Bitmap từ danh sách nét trong UndoStack.
 */
public class DrawingView extends View {
    private static final int SPRAY_DOTS = 12;
    private static final float SPRAY_RADIUS_FACTOR = 1.5f;
    private static final float SPRAY_DOT_FACTOR = 0.1f;
    private static final float DEFAULT_WIDTH_DP = 8f;

    private final UndoStack<Stroke> history = new UndoStack<>();
    private final StrokeRenderer renderer = new StrokeRenderer();
    private final Random random = new Random();
    private final float density;
    private Bitmap committed;
    private Canvas committedCanvas;
    private Stroke current;
    private float lastX;
    private float lastY;
    private BrushType brush = BrushType.PEN;
    private int color = Color.BLACK;
    private float strokeWidth;

    public DrawingView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        strokeWidth = DEFAULT_WIDTH_DP * density;
        // BlurMaskFilter (brush Neon) chỉ được tăng tốc phần cứng từ API 28
        if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.P) setLayerType(LAYER_TYPE_SOFTWARE, null);
    }

    public void setBrush(BrushType brush) {
        this.brush = brush;
    }

    public void setColor(int color) {
        this.color = color;
    }

    public int getColor() {
        return color;
    }

    public void setStrokeWidth(float px) {
        strokeWidth = px;
    }

    public void undo() {
        if (history.undo()) rebuild();
    }

    public void redo() {
        if (history.redo()) rebuild();
    }

    public void clear() {
        if (history.items().isEmpty()) return;
        history.push(Stroke.CLEAR);
        rebuild();
    }

    /** Ảnh để lưu: nền trắng + các nét đã xong. */
    public Bitmap exportBitmap() {
        Bitmap out = Bitmap.createBitmap(getWidth(), getHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
        Canvas canvas = new Canvas(out);
        canvas.drawColor(Color.WHITE);
        canvas.drawBitmap(committed, 0f, 0f, null);
        return out;
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        if (w == 0 || h == 0) return;
        committed = Bitmap.createBitmap(w, h, Bitmap.Config.ARGB_8888);
        committedCanvas = new Canvas(committed);
        rebuild();
    }

    private void rebuild() {
        if (committedCanvas == null) return;
        committed.eraseColor(Color.TRANSPARENT);
        for (Stroke s : history.items()) renderer.draw(committedCanvas, s);
        invalidate();
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        canvas.drawColor(Color.WHITE);
        if (committed == null) return;
        // Lớp riêng: tẩy (CLEAR) chỉ đục lớp vẽ, không đục nền trắng
        int layer = canvas.saveLayer(0f, 0f, getWidth(), getHeight(), null);
        canvas.drawBitmap(committed, 0f, 0f, null);
        if (current != null) renderer.draw(canvas, current);
        canvas.restoreToCount(layer);
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        float x = e.getX();
        float y = e.getY();
        switch (e.getActionMasked()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                current = new Stroke(brush, color, strokeWidth, new Path());
                if (brush == BrushType.SPRAY) {
                    sprayAt(x, y);
                } else {
                    current.path.moveTo(x, y);
                }
                lastX = x;
                lastY = y;
                invalidate();
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                if (current == null) return true;
                if (brush == BrushType.SPRAY) {
                    sprayAt(x, y);
                } else {
                    // Đường cong qua trung điểm → nét mượt, không gãy khúc
                    current.path.quadTo(lastX, lastY, (x + lastX) / 2f, (y + lastY) / 2f);
                }
                lastX = x;
                lastY = y;
                invalidate();
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                if (current != null) {
                    if (brush != BrushType.SPRAY) current.path.lineTo(x, y);
                    history.push(current);
                    renderer.draw(committedCanvas, current);
                    current = null;
                    invalidate();
                }
                performClick();
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
                current = null;
                invalidate();
                return true;
            default:
                return super.onTouchEvent(e);
        }
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }

    /** Rải chấm ngẫu nhiên trong hình tròn quanh ngón tay; sqrt để chấm phân bố đều theo diện tích. */
    private void sprayAt(float x, float y) {
        float radius = strokeWidth * SPRAY_RADIUS_FACTOR;
        float dot = Math.max(density, strokeWidth * SPRAY_DOT_FACTOR);
        for (int i = 0; i < SPRAY_DOTS; i++) {
            double angle = random.nextDouble() * 2 * Math.PI;
            float r = (float) Math.sqrt(random.nextDouble()) * radius;
            current.path.addCircle(x + (float) Math.cos(angle) * r, y + (float) Math.sin(angle) * r,
                    dot, Path.Direction.CW);
        }
    }
}

- Step 7: Thêm chuỗi

<string name="brush_pen">Bút</string>
    <string name="brush_marker">Marker</string>
    <string name="brush_spray">Phun</string>
    <string name="brush_neon">Neon</string>
    <string name="brush_eraser">Tẩy</string>
    <string name="stroke_width">Độ dày</string>
    <string name="palette">Màu…</string>
    <string name="undo">Hoàn tác</string>
    <string name="redo">Làm lại</string>
    <string name="save">Lưu</string>

- Step 8: Layout

app/src/main/res/layout/activity_drawing.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.DrawingView
        android:id="@+id/drawing_view"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <HorizontalScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

        <RadioGroup
            android:id="@+id/brush_group"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:checkedButton="@+id/brush_pen"
            android:orientation="horizontal"
            android:paddingHorizontal="8dp">

            <RadioButton
                android:id="@+id/brush_pen"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/brush_pen" />

            <RadioButton
                android:id="@+id/brush_marker"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/brush_marker" />

            <RadioButton
                android:id="@+id/brush_spray"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/brush_spray" />

            <RadioButton
                android:id="@+id/brush_neon"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/brush_neon" />

            <RadioButton
                android:id="@+id/brush_eraser"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/brush_eraser" />
        </RadioGroup>
    </HorizontalScrollView>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_vertical"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingHorizontal="8dp">

        <HorizontalScrollView
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">

            <LinearLayout
                android:id="@+id/swatch_row"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal" />
        </HorizontalScrollView>

        <Button
            android:id="@+id/btn_palette"
            style="?attr/materialButtonOutlinedStyle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/palette" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_vertical"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingHorizontal="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/stroke_width" />

        <SeekBar
            android:id="@+id/seek_width"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:max="60"
            android:progress="8" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/btn_undo"
            style="?attr/borderlessButtonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/undo" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_redo"
            style="?attr/borderlessButtonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/redo" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_clear"
            style="?attr/borderlessButtonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/clear" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_save"
            style="?attr/borderlessButtonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/save" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>

- Step 9: Ghi đè DrawingActivity (bản B4 — B5 bổ sung màu và lưu)

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.os.Bundle;
import android.widget.RadioGroup;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SeekBars;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class DrawingActivity extends AppCompatActivity {
    private DrawingView drawingView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_drawing);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        drawingView = findViewById(R.id.drawing_view);
        float density = getResources().getDisplayMetrics().density;

        RadioGroup brushes = findViewById(R.id.brush_group);
        brushes.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> drawingView.setBrush(brushFor(checkedId)));
        SeekBars.onProgress(findViewById(R.id.seek_width), p -> drawingView.setStrokeWidth(Math.max(1, p) * density));
        findViewById(R.id.btn_undo).setOnClickListener(v -> drawingView.undo());
        findViewById(R.id.btn_redo).setOnClickListener(v -> drawingView.redo());
        findViewById(R.id.btn_clear).setOnClickListener(v -> drawingView.clear());
    }

    private static BrushType brushFor(int checkedId) {
        if (checkedId == R.id.brush_marker) return BrushType.MARKER;
        if (checkedId == R.id.brush_spray) return BrushType.SPRAY;
        if (checkedId == R.id.brush_neon) return BrushType.NEON;
        if (checkedId == R.id.brush_eraser) return BrushType.ERASER;
        return BrushType.PEN;
    }
}

- Step 10: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Drawing, đối chiếu:

- Bút: nét đen mượt, không gãy khúc khi vẽ vòng tròn nhanh; chạm 1 cái tạo chấm.

- Marker: nét to, bán trong suốt, đầu vuông; vẽ đè lên nét bút vẫn thấy nét bên dưới.

- Phun: chấm rải quanh ngón tay, dày hơn khi giữ lâu một chỗ.

- Neon: nét có quầng mờ + lõi trắng.

- Tẩy: xóa nét, lộ nền trắng (không ra màu đen).

- Kéo "Độ dày" về 0 rồi vẽ → vẫn có nét mảnh, không crash.

- Hoàn tác / Làm lại khi chưa vẽ gì → không có gì xảy ra, không crash.

- Vẽ 3 nét → Hoàn tác 2 lần còn 1 nét → Làm lại 1 lần còn 2 nét → vẽ nét mới → Làm lại không còn tác dụng.

- "Xóa hết" → trắng; Hoàn tác → các nét quay lại.

- (Nút "Màu…" và "Lưu" chưa có tác dụng — làm ở B5.)

- Step 11: Commit

git add app/src/main app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing
git commit -m "feat: add drawing screen with custom brushes and undo/redo"
git pull --rebase && git push

Task B5: Bảng chọn màu HSV, ô màu nhanh, lưu ảnh vào Gallery

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/PickerMath.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/ColorPickerView.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/ImageSaver.java

- Modify (ghi đè): app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingActivity.java

- Modify: app/src/main/AndroidManifest.xml, app/src/main/res/values/strings.xml

- Test: app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/PickerMathTest.java

Interfaces:

- Consumes: DrawingView (B4): setColor, getColor, exportBitmap; layout ids swatch_row, btn_palette, btn_save (B4).

- Produces:

  - PickerMath.hueAt(float dx, float dy) → 0..360 (0 = 3 giờ, chiều kim đồng hồ, trục y hướng xuống — khớp SweepGradient); PickerMath.fraction(float pos, float start, float length) → kẹp trong [0, 1].

  - ColorPickerView(Context): setColor(int), int getColor().

  - ImageSaver.save(Context, Bitmap) → Uri, ném IOException nếu lỗi.

- Step 1: Viết test

app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/PickerMathTest.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class PickerMathTest {
    @Test
    public void hueFollowsSweepGradientDirection() {
        assertEquals(0f, PickerMath.hueAt(1f, 0f), 1e-3f);    // 3 giờ: đỏ
        assertEquals(90f, PickerMath.hueAt(0f, 1f), 1e-3f);   // 6 giờ (y hướng xuống)
        assertEquals(180f, PickerMath.hueAt(-1f, 0f), 1e-3f); // 9 giờ: cyan
        assertEquals(270f, PickerMath.hueAt(0f, -1f), 1e-3f); // 12 giờ
    }

    @Test
    public void fractionMapsPositionInsideRange() {
        assertEquals(0.25f, PickerMath.fraction(125f, 100f, 100f), 1e-4f);
    }

    @Test
    public void fractionIsClampedOutsideRange() {
        assertEquals(0f, PickerMath.fraction(-500f, 100f, 100f), 0f);
        assertEquals(1f, PickerMath.fraction(9999f, 100f, 100f), 0f);
    }

    @Test
    public void fractionOfZeroLengthIsZero() {
        assertEquals(0f, PickerMath.fraction(150f, 100f, 0f), 0f);
    }
}

- Step 2: Chạy test, xác nhận FAIL

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.PickerMathTest"

Expected: FAIL — cannot find symbol: variable PickerMath

- Step 3: Viết PickerMath

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/PickerMath.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

final class PickerMath {
    private PickerMath() {
    }

    /** Hue (0..360) của điểm (dx, dy) so với tâm; trục y hướng xuống nên tăng theo chiều kim đồng hồ. */
    static float hueAt(float dx, float dy) {
        float deg = (float) Math.toDegrees(Math.atan2(dy, dx));
        return deg < 0f ? deg + 360f : deg;
    }

    /** Vị trí tương đối của pos trong [start, start + length], kẹp trong [0, 1]. */
    static float fraction(float pos, float start, float length) {
        if (length <= 0f) return 0f;
        return Math.max(0f, Math.min(1f, (pos - start) / length));
    }
}

- Step 4: Chạy test, xác nhận PASS

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests "vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing.PickerMathTest"

Expected: PASS (4 tests)

- Step 5: Viết ColorPickerView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/ColorPickerView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.LinearGradient;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.RectF;
import android.graphics.Shader;
import android.graphics.SweepGradient;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;

/**
 * Bảng chọn màu HSV tự vẽ: vòng ngoài chọn Hue (SweepGradient),
 * ô vuông bên trong chọn Saturation (ngang) và Value (dọc).
 */
public class ColorPickerView extends View {
    private static final int[] HUE_COLORS = {
            Color.RED, Color.YELLOW, Color.GREEN, Color.CYAN, Color.BLUE, Color.MAGENTA, Color.RED};
    private static final float RING_RATIO = 0.1f;      // độ dày vòng / cạnh view
    private static final float SQUARE_RATIO = 0.65f;   // nửa cạnh ô vuông / bán kính trong của vòng (< 1/√2)
    private static final float MARKER_DP = 3f;
    private static final int TARGET_NONE = 0;
    private static final int TARGET_RING = 1;
    private static final int TARGET_SQUARE = 2;

    private final Paint ringPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint saturationPaint = new Paint();
    private final Paint valuePaint = new Paint();
    private final Paint markerPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint swatchPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final RectF square = new RectF();
    private final float[] hsv = {0f, 1f, 1f};
    private final float[] pureHue = {0f, 1f, 1f};
    private final float density;
    private float centerX;
    private float centerY;
    private float ringRadius;
    private float ringWidth;
    private int dragTarget = TARGET_NONE;

    public ColorPickerView(Context context) {
        this(context, null);
    }

    public ColorPickerView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        ringPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        markerPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        markerPaint.setColor(Color.WHITE);
        markerPaint.setStrokeWidth(MARKER_DP * density);
    }

    public void setColor(int color) {
        Color.colorToHSV(color, hsv);
        updateSaturationShader();
        invalidate();
    }

    public int getColor() {
        return Color.HSVToColor(hsv);
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        float size = Math.min(w, h);
        centerX = w / 2f;
        centerY = h / 2f;
        ringWidth = size * RING_RATIO;
        ringRadius = size / 2f - ringWidth;
        ringPaint.setStrokeWidth(ringWidth);
        ringPaint.setShader(new SweepGradient(centerX, centerY, HUE_COLORS, null));
        float half = (ringRadius - ringWidth / 2f) * SQUARE_RATIO;
        square.set(centerX - half, centerY - half, centerX + half, centerY + half);
        valuePaint.setShader(new LinearGradient(0f, square.top, 0f, square.bottom,
                Color.TRANSPARENT, Color.BLACK, Shader.TileMode.CLAMP));
        updateSaturationShader();
    }

    /** Lớp ngang: trắng → màu hue thuần. Chỉ tạo lại khi hue hoặc kích thước đổi. */
    private void updateSaturationShader() {
        if (square.isEmpty()) return;
        pureHue[0] = hsv[0];
        saturationPaint.setShader(new LinearGradient(square.left, 0f, square.right, 0f,
                Color.WHITE, Color.HSVToColor(pureHue), Shader.TileMode.CLAMP));
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        canvas.drawCircle(centerX, centerY, ringRadius, ringPaint);
        canvas.drawRect(square, saturationPaint);
        canvas.drawRect(square, valuePaint); // lớp dọc: trong suốt → đen, phủ lên lớp ngang

        double hueRad = Math.toRadians(hsv[0]);
        float hueX = centerX + (float) Math.cos(hueRad) * ringRadius;
        float hueY = centerY + (float) Math.sin(hueRad) * ringRadius;
        canvas.drawCircle(hueX, hueY, ringWidth / 2f, markerPaint);

        float svX = square.left + hsv[1] * square.width();
        float svY = square.top + (1f - hsv[2]) * square.height();
        float markerRadius = ringWidth / 3f;
        swatchPaint.setColor(getColor());
        canvas.drawCircle(svX, svY, markerRadius, swatchPaint);
        canvas.drawCircle(svX, svY, markerRadius, markerPaint);
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        float x = e.getX();
        float y = e.getY();
        switch (e.getActionMasked()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                float dist = (float) Math.hypot(x - centerX, y - centerY);
                if (Math.abs(dist - ringRadius) <= ringWidth) {
                    dragTarget = TARGET_RING;
                } else if (square.contains(x, y)) {
                    dragTarget = TARGET_SQUARE;
                } else {
                    dragTarget = TARGET_NONE;
                }
                updateFromTouch(x, y);
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                updateFromTouch(x, y);
                return true;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                performClick();
                return true;
            default:
                return super.onTouchEvent(e);
        }
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }

    /** Đang kéo vòng thì chỉ đổi hue, đang kéo ô vuông thì chỉ đổi S/V — kể cả khi ngón tay trượt ra ngoài. */
    private void updateFromTouch(float x, float y) {
        if (dragTarget == TARGET_RING) {
            hsv[0] = PickerMath.hueAt(x - centerX, y - centerY);
            updateSaturationShader();
        } else if (dragTarget == TARGET_SQUARE) {
            hsv[1] = PickerMath.fraction(x, square.left, square.width());
            hsv[2] = 1f - PickerMath.fraction(y, square.top, square.height());
        } else {
            return;
        }
        invalidate();
    }
}

- Step 6: Viết ImageSaver

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/ImageSaver.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.content.ContentResolver;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Environment;
import android.provider.MediaStore;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;

/** Lưu Bitmap thành PNG vào thư viện ảnh qua MediaStore. Gọi trên luồng nền. */
final class ImageSaver {
    private static final String ALBUM = "CanvasDemo";

    private ImageSaver() {
    }

    static Uri save(Context context, Bitmap bitmap) throws IOException {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(MediaStore.Images.Media.DISPLAY_NAME, "drawing_" + System.currentTimeMillis() + ".png");
        values.put(MediaStore.Images.Media.MIME_TYPE, "image/png");
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
            values.put(MediaStore.Images.Media.RELATIVE_PATH, Environment.DIRECTORY_PICTURES + "/" + ALBUM);
            values.put(MediaStore.Images.Media.IS_PENDING, 1); // ẩn file khỏi Gallery khi đang ghi dở
        }

        ContentResolver resolver = context.getContentResolver();
        Uri uri = resolver.insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, values);
        if (uri == null) throw new IOException("Không tạo được file ảnh");

        try (OutputStream out = resolver.openOutputStream(uri)) {
            if (out == null || !bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, out)) {
                throw new IOException("Không ghi được ảnh");
            }
        } catch (IOException e) {
            resolver.delete(uri, null, null); // không để lại file rỗng
            throw e;
        }

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
            ContentValues done = new ContentValues();
            done.put(MediaStore.Images.Media.IS_PENDING, 0);
            resolver.update(uri, done, null, null);
        }
        return uri;
    }
}

- Step 7: Quyền ghi bộ nhớ cho Android 7–9

Trong app/src/main/AndroidManifest.xml, thêm ngay trên thẻ <application:

<uses-permission
        android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="28" />

- Step 8: Thêm chuỗi

<string name="pick_color">Chọn màu</string>
    <string name="swatch_desc">Màu %1$s</string>
    <string name="save_ok">Đã lưu ảnh vào Thư viện</string>
    <string name="save_failed">Lưu thất bại: %1$s</string>
    <string name="save_permission_denied">Cần quyền bộ nhớ để lưu ảnh</string>

- Step 9: Ghi đè DrawingActivity (bản đầy đủ)

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing/DrawingActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.drawing;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.drawable.GradientDrawable;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.google.android.material.dialog.MaterialAlertDialogBuilder;

import java.io.IOException;
import java.util.Locale;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SeekBars;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class DrawingActivity extends AppCompatActivity {
    private static final int[] SWATCHES = {
            Color.BLACK, 0xFFE53935, 0xFFFB8C00, 0xFFFDD835, 0xFF43A047, 0xFF1E88E5, 0xFF8E24AA};
    private static final float SWATCH_DP = 32f;
    private static final float SWATCH_MARGIN_DP = 4f;
    private static final float PICKER_DP = 280f;

    private final ExecutorService io = Executors.newSingleThreadExecutor();
    private final ActivityResultLauncher<String> storagePermission = registerForActivityResult(
            new ActivityResultContracts.RequestPermission(), granted -> {
                if (granted) {
                    saveDrawing();
                } else {
                    toast(getString(R.string.save_permission_denied));
                }
            });
    private DrawingView drawingView;
    private float density;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_drawing);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        drawingView = findViewById(R.id.drawing_view);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;

        RadioGroup brushes = findViewById(R.id.brush_group);
        brushes.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> drawingView.setBrush(brushFor(checkedId)));
        SeekBars.onProgress(findViewById(R.id.seek_width), p -> drawingView.setStrokeWidth(Math.max(1, p) * density));
        buildSwatches(findViewById(R.id.swatch_row));
        findViewById(R.id.btn_palette).setOnClickListener(v -> showColorPicker());
        findViewById(R.id.btn_undo).setOnClickListener(v -> drawingView.undo());
        findViewById(R.id.btn_redo).setOnClickListener(v -> drawingView.redo());
        findViewById(R.id.btn_clear).setOnClickListener(v -> drawingView.clear());
        findViewById(R.id.btn_save).setOnClickListener(v -> onSaveClicked());
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        io.shutdown();
        super.onDestroy();
    }

    private static BrushType brushFor(int checkedId) {
        if (checkedId == R.id.brush_marker) return BrushType.MARKER;
        if (checkedId == R.id.brush_spray) return BrushType.SPRAY;
        if (checkedId == R.id.brush_neon) return BrushType.NEON;
        if (checkedId == R.id.brush_eraser) return BrushType.ERASER;
        return BrushType.PEN;
    }

    private void buildSwatches(LinearLayout row) {
        int size = (int) (SWATCH_DP * density);
        int margin = (int) (SWATCH_MARGIN_DP * density);
        for (int color : SWATCHES) {
            GradientDrawable dot = new GradientDrawable();
            dot.setShape(GradientDrawable.OVAL);
            dot.setColor(color);
            dot.setStroke((int) density, Color.LTGRAY);

            View swatch = new View(this);
            swatch.setBackground(dot);
            swatch.setContentDescription(getString(R.string.swatch_desc, String.format(Locale.US, "#%06X", color & 0xFFFFFF)));
            swatch.setOnClickListener(v -> drawingView.setColor(color));

            LinearLayout.LayoutParams params = new LinearLayout.LayoutParams(size, size);
            params.setMargins(margin, margin, margin, margin);
            row.addView(swatch, params);
        }
    }

    private void showColorPicker() {
        ColorPickerView picker = new ColorPickerView(this);
        picker.setColor(drawingView.getColor());
        int size = (int) (PICKER_DP * density);
        FrameLayout frame = new FrameLayout(this);
        frame.addView(picker, new FrameLayout.LayoutParams(size, size, Gravity.CENTER));
        new MaterialAlertDialogBuilder(this)
                .setTitle(R.string.pick_color)
                .setView(frame)
                .setPositiveButton(android.R.string.ok, (dialog, which) -> drawingView.setColor(picker.getColor()))
                .setNegativeButton(android.R.string.cancel, null)
                .show();
    }

    private void onSaveClicked() {
        // Android 10+ ghi vào MediaStore không cần quyền; Android 7–9 cần WRITE_EXTERNAL_STORAGE
        boolean needsPermission = Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.Q
                && ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
        if (needsPermission) {
            storagePermission.launch(Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);
        } else {
            saveDrawing();
        }
    }

    private void saveDrawing() {
        Bitmap bitmap = drawingView.exportBitmap();
        io.execute(() -> {
            try {
                ImageSaver.save(getApplicationContext(), bitmap);
                runOnUiThread(() -> toast(getString(R.string.save_ok)));
            } catch (IOException | RuntimeException e) {
                runOnUiThread(() -> toast(getString(R.string.save_failed, e.getMessage())));
            }
        });
    }

    private void toast(String message) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), message, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

- Step 10: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Drawing, đối chiếu:

- Hàng 7 ô màu tròn; chạm ô đỏ rồi vẽ → nét đỏ.

- "Màu…" → hộp thoại có vòng cầu vồng + ô vuông; ô vuông bắt đầu đúng màu đang dùng.

- Kéo trên vòng → ô vuông đổi tông màu; kéo trong ô vuông → chấm chọn đổi theo, góc trái trên trắng, đáy đen.

- Bắt đầu kéo trong ô vuông rồi trượt ra ngoài → chấm dừng ở mép, không nhảy sang chọn hue.

- OK → vẽ ra đúng màu đã chọn; Cancel → giữ màu cũ.

- "Lưu" → Toast "Đã lưu ảnh vào Thư viện"; mở app Ảnh/Files → thấy ảnh trong Pictures/CanvasDemo (Android 10+), nền trắng, vùng tẩy cũng trắng.

- Nếu có máy/emulator Android 7–9: lần đầu bấm Lưu hiện xin quyền; từ chối → Toast "Cần quyền bộ nhớ để lưu ảnh", không crash.

- Step 11: Commit

git add app/src/main app/src/test/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/drawing
git commit -m "feat: add HSV color picker, swatches and save to gallery"
git pull --rebase && git push

Task B6 (stretch): Playground — va chạm bung hạt + biểu đồ realtime

Chỉ làm khi đến 26/10 cả 5 màn đã qua checklist của chúng, và A đã push A1 + A4. Nếu không kịp: bỏ qua task này, không ảnh hưởng điểm tối thiểu.

Files:

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/playground/PlaygroundView.java

- Create: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/playground/PlaygroundActivity.java

- Create: app/src/main/res/layout/activity_playground.xml

- Modify: app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/MainActivity.java, app/src/main/AndroidManifest.xml, app/src/main/res/values/strings.xml

Interfaces:

- Consumes: World, Body, World.CollisionListener (A1); Emitter, Particle, ParticlePalette (A4); LineChartView.setDataSource, LineChartView.SAMPLE_INTERVAL_MS (B2); FrameClock, SystemBars (Task 0.2).

- Produces: PlaygroundView.takeCollisionCount() → số va chạm kể từ lần gọi trước (gọi trên main thread).

- Step 1: Thêm chuỗi

<string name="demo_playground">Playground</string>
    <string name="demo_playground_desc">Va chạm bung hạt + biểu đồ realtime</string>
    <string name="playground_rate">Va chạm / giây</string>

- Step 2: Viết PlaygroundView

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/playground/PlaygroundView.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.playground;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.PorterDuff;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;

import java.util.Random;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.FrameClock;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.Emitter;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.Particle;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.particle.ParticlePalette;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.Body;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.physics.World;

/** Ghép World (A) + Emitter (A): chạm để thả bóng, mỗi va chạm mạnh bung ra tia lửa. */
public class PlaygroundView extends View {
    private static final int MAX_BODIES = 40;
    private static final int SPARK_CAPACITY = 1500;
    private static final int BURST_SIZE = 14;
    private static final float GRAVITY_DP = 800f;
    private static final float RESTITUTION = 0.85f;
    private static final float MIN_RADIUS_DP = 10f;
    private static final float MAX_RADIUS_DP = 26f;
    private static final float MAX_SIDE_SPEED_DP = 300f;
    private static final float SPARK_SHRINK = 0.5f;
    private static final int BACKGROUND = 0xFF1A237E;
    private static final int[] PALETTE = {0xFFFFCA28, 0xFF26C6DA, 0xFFEC407A, 0xFF9CCC65};

    private final World world = new World(1f, 1f, MAX_BODIES);
    private final Emitter sparks;
    private final FrameClock clock = new FrameClock();
    private final Random random = new Random();
    private final Paint bodyPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final Paint sparkPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    private final float density;
    private int collisionsSinceSample;
    private boolean running;

    public PlaygroundView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        density = getResources().getDisplayMetrics().density;
        world.setGravity(GRAVITY_DP * density);
        world.setRestitution(RESTITUTION);
        sparks = new Emitter(SPARK_CAPACITY, density, random);
        sparks.setEmitting(false); // chỉ bung hạt khi có va chạm
        sparkPaint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(PorterDuff.Mode.ADD));
        world.setCollisionListener((x, y, impactSpeed) -> {
            sparks.burst(x, y, BURST_SIZE);
            collisionsSinceSample++;
        });
    }

    /** Số va chạm kể từ lần gọi trước, rồi đếm lại từ 0. */
    public float takeCollisionCount() {
        int count = collisionsSinceSample;
        collisionsSinceSample = 0;
        return count;
    }

    public void resume() {
        running = true;
        clock.reset();
        postInvalidateOnAnimation();
    }

    public void pause() {
        running = false;
    }

    @Override
    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
        world.setBounds(w, h);
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        float dt = clock.tick();
        world.step(dt);
        sparks.update(dt);

        canvas.drawColor(BACKGROUND);
        for (Body b : world.getBodies()) {
            bodyPaint.setColor(b.color);
            canvas.drawCircle(b.x, b.y, b.radius, bodyPaint);
        }
        for (int i = 0; i < sparks.capacity(); i++) {
            Particle p = sparks.get(i);
            if (!p.alive) continue;
            float t = p.progress();
            sparkPaint.setColor(ParticlePalette.fire(t));
            canvas.drawCircle(p.x, p.y, p.size * (1f - SPARK_SHRINK * t), sparkPaint);
        }
        if (running) postInvalidateOnAnimation();
    }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
            float radius = (MIN_RADIUS_DP + random.nextFloat() * (MAX_RADIUS_DP - MIN_RADIUS_DP)) * density;
            Body ball = new Body(e.getX(), e.getY(), radius, PALETTE[random.nextInt(PALETTE.length)]);
            ball.vx = (random.nextFloat() * 2f - 1f) * MAX_SIDE_SPEED_DP * density;
            world.addBody(ball); // đủ MAX_BODIES thì bỏ qua — chỉ là sân chơi
            return true;
        }
        if (e.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_UP) {
            performClick();
            return true;
        }
        return super.onTouchEvent(e);
    }

    @Override
    public boolean performClick() {
        return super.performClick();
    }
}

- Step 3: Layout

app/src/main/res/layout/activity_playground.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.playground.PlaygroundView
        android:id="@+id/playground_view"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="@string/playground_rate"
        android:textAppearance="?attr/textAppearanceTitleSmall" />

    <vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.LineChartView
        android:id="@+id/rate_chart"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="140dp" />
</LinearLayout>

- Step 4: PlaygroundActivity

app/src/main/java/vn/edu/tdtu/canvasdemo/playground/PlaygroundActivity.java:

package vn.edu.tdtu.canvasdemo.playground;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.R;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.chart.LineChartView;
import vn.edu.tdtu.canvasdemo.core.SystemBars;

public class PlaygroundActivity extends AppCompatActivity {
    private static final float MS_PER_SECOND = 1000f;

    private PlaygroundView playgroundView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_playground);
        SystemBars.applyPadding(findViewById(R.id.main));

        playgroundView = findViewById(R.id.playground_view);
        LineChartView rateChart = findViewById(R.id.rate_chart);
        // Mỗi lần chart lấy mẫu: số va chạm trong chu kỳ → quy ra va chạm/giây
        rateChart.setDataSource(() ->
                playgroundView.takeCollisionCount() * MS_PER_SECOND / LineChartView.SAMPLE_INTERVAL_MS);
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        playgroundView.resume();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        playgroundView.pause();
        super.onPause();
    }
}

- Step 5: Đăng ký màn trong Home và Manifest

Trong MainActivity.java: thêm import

import vn.edu.tdtu.canvasdemo.playground.PlaygroundActivity;

và thêm phần tử cuối vào mảng DEMOS (ngay sau dòng DrawingActivity):

new Demo(R.string.demo_playground, R.string.demo_playground_desc, PlaygroundActivity.class),

Trong AndroidManifest.xml, thêm cạnh các <activity> khác:

<activity
            android:name=".playground.PlaygroundActivity"
            android:exported="false"
            android:label="@string/demo_playground"
            android:screenOrientation="portrait" />

- Step 6: Kiểm tra trên máy thật

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug → BUILD SUCCESSFUL. Home → Playground (thẻ thứ 6), đối chiếu:

- Chạm → bóng màu rơi kèm vận tốc ngang ngẫu nhiên.

- Bóng đập sàn/tường/nhau mạnh → bung tia lửa vàng–đỏ; bóng nằm yên thì không bung.

- Biểu đồ dưới cùng tăng khi thả nhiều bóng, giảm về ~0 khi bóng nằm yên.

- Thả 40+ bóng liên tục → không crash, FPS vẫn mượt.

- Step 7: Commit

git add app/src/main
git commit -m "feat: add playground combining physics, sparks and live chart"
git pull --rebase && git push

PHẦN CUỐI — CHUNG (cả hai)

Task F1: Dọn dẹp, kiểm tra tổng, quay video, nộp bài

Files:

- Delete: app/src/main/res/layout/activity_demo_stub.xml

- Modify: app/src/main/res/values/strings.xml (xóa coming_soon)

Interfaces:

- Consumes: toàn bộ các task trước.

- Produces: bản nộp cuối cùng.

- Step 1: Xóa layout khung không còn dùng

Run: git grep -n "activity_demo_stub\|coming_soon" -- app/src/main/java app/src/main/res/layout

Expected: chỉ còn chính file activity_demo_stub.xml (không Activity nào dùng nó nữa). Nếu còn Activity nào dùng → task của Activity đó chưa xong, dừng lại làm cho xong.

git rm app/src/main/res/layout/activity_demo_stub.xml

Xóa dòng <string name="coming_soon">…</string> trong strings.xml.

- Step 2: Chạy toàn bộ test và build

Run: ./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug :app:lintDebug

Expected: BUILD SUCCESSFUL; tất cả test PASS (FrameClock 3, World 12, GestureMath 3, Emitter 7, ChartScale 4, ChartMath 7, UndoStack 4, PickerMath 4 = 44 test). Lint có thể còn cảnh báo (warning) — đọc qua, sửa các mục Error nếu có.

- Step 3: Chạy lại checklist thủ công của từng màn trên máy thật

Lần lượt làm lại bước "Kiểm tra trên máy thật" của A2, A3, A5, B3, B5 (và B6 nếu có) trên bản build cuối. Thêm 2 kiểm tra chung:

- Mở mỗi màn → xoay máy → màn vẫn dọc, không mất dữ liệu.

- Mở/đóng từng màn 5 lần liên tiếp → không crash, không chậm dần.

- Step 4: Commit bản cuối

git add .
git commit -m "chore: remove demo stub and finalize for submission"
git pull --rebase && git push

- Step 5: Quay video (mỗi màn 1 video ≤ 2 phút)

Quay trên máy thật, ví dụ scrcpy --record gesture.mp4 (bật "Hiện thao tác chạm" trong Tùy chọn nhà phát triển để thấy ngón tay). Mỗi video theo khung:

- Mục tiêu (~15 s): màn này minh họa mục nào của đề.

- Demo (~60–80 s): đi lần lượt các mục trong checklist của màn.

- Điểm kỹ thuật (~20 s): 1–2 ý chính (ví dụ Physics: Euler bán ẩn + chia bước con; Particle: object pool + FPS).

Người phụ trách màn nào quay và thuyết minh màn đó.

- Step 6: Báo cáo, slide, mind map

Theo mục 9 của spec. Mỗi người tự viết phần lý thuyết + hiện thực của các màn mình làm; ảnh chụp từ app của nhóm, ảnh lấy từ nơi khác phải ghi nguồn; soát chính tả chéo cho nhau (rubric: > 3 lỗi là mất điểm).

- Step 7: Nộp

Nén source (bỏ thư mục build/, .gradle/, .idea/), kèm báo cáo, slide, mind map, video → nộp trên Elearning trước hết ngày 30/10/2026.