Spec: App minh họa Animation & Canvas (Giữa kỳ – Phát triển ứng dụng di động)

- Ngày: 13/10/2026 · Hạn nộp: hết ngày 30/10/2026

- Đề tài: Topic 02 – #1 "Learn about Animation & Canvas and build an illustrated application", nhóm mục 1.1

- Nhóm: 2 người (gọi là A và B trong tài liệu này)

1. Mục tiêu và tiêu chí thành công

Xây 1 app Android native minh họa đủ 5 mục của nhóm 1.1 (đã xác nhận với GV: phải làm hết cả nhóm):

- Gesture-based animation

- Physics effects with animation (lò xo, trọng lực, va chạm)

- Dynamic charts using Canvas

- Water / fire motion effects bằng Particle System

- Drawing app với custom brush và màu

Thành công khi:

- Cả 5 màn đạt mức Tối thiểu (mục 4), chạy mượt trên máy thật, không crash → nhắm mức 75–100% tiêu chí "Chất lượng sản phẩm demo" (4đ).

- Mỗi màn có 1 video ≤ 2 phút quay rõ ràng → tiêu chí "Video" (2đ).

- Báo cáo đi sâu, đúng trọng tâm, tự viết; hình có ghi nguồn; ≤ 3 lỗi chính tả → tiêu chí 1 & 2 (4đ).

- Toàn bộ code tự viết và hiểu được; mỗi người giải thích được phần mình làm.

Lý do chọn 1.1 thay vì 1.2: 5 mục chung một nền (Custom View + Canvas + Animator) so với 6 nền khác nhau ở 1.2 (Compose, OpenGL ES, Lottie, AVD…); rủi ro thấp hơn, code dùng chung được, báo cáo đi sâu được một chủ đề.

2. Ràng buộc kỹ thuật

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ / UI | Java + XML (View system) |
| Template Android Studio | Empty Views Activity |
| minSdk | API 24 (Android 7.0) |
| Thư viện ngoài | chỉ appcompat, material, androidx.dynamicanimation |
| Cấm dùng | thư viện chart, particle, color picker, drawing của bên thứ ba — đây là phần được chấm |

3. Kiến trúc

App 1 module, mỗi demo là 1 Activity chứa 1 Custom View vẽ trong onDraw(Canvas). Màn Home là lưới thẻ, chạm thẻ mở demo tương ứng.

<package gốc>
├── MainActivity                 Home: lưới thẻ → startActivity
├── gesture/    GestureActivity, GestureView
├── physics/    PhysicsActivity, PhysicsView, World, Body
├── chart/      ChartActivity, LineChartView, BarChartView, DonutChartView, ChartScale
├── particle/   ParticleActivity, ParticleView, Emitter, Particle
├── drawing/    DrawingActivity, DrawingView, ColorPickerView, Stroke, BrushType
└── playground/ PlaygroundActivity, PlaygroundView   (stretch – xem mục 4.6)

Nguyên tắc:

- Logic tách khỏi View:World, Body, Emitter, Particle, ChartScale, Stroke là Java thuần, không import android.* (trừ khi bắt buộc, ví dụ Path trong Stroke) → test được bằng JUnit và trình bày thuật toán riêng trong báo cáo.

- Hai cách làm animation, cả hai đều phải có:

  - Animator của framework: ValueAnimator, ObjectAnimator, SpringAnimation, FlingAnimation — dùng ở Gesture, Chart.

  - Mô phỏng tự viết: mỗi frame tính dt thật (giới hạn tối đa ~1/30 s để tránh nhảy khi lag), cập nhật trạng thái, postInvalidateOnAnimation() — dùng ở Physics, Particle.

- Không cấp phát object trong onDraw: Paint, Path, RectF tạo sẵn ở constructor.

- Dừng vòng lặp mô phỏng khi Activity onPause, chạy lại khi onResume.

4. Tính năng từng màn

Mỗi màn: Tối thiểu = bắt buộc trước mốc chốt 26/10. Cộng thêm = chỉ làm sau mốc chốt.

4.1 Gesture — người A

- Tối thiểu: một vật thể (thẻ/bóng) theo ngón tay khi kéo; vuốt mạnh → trượt và chậm dần (FlingAnimation có ma sát, dừng ở mép màn hình); hai ngón → phóng to/thu nhỏ (ScaleGestureDetector, giới hạn 0.5×–3×); chạm đúp → bật về giữa bằng SpringAnimation.

- Cộng thêm: xoay bằng hai ngón; chồng thẻ vuốt bỏ kiểu Tinder.

- Báo cáo:onTouchEvent, MotionEvent, GestureDetector, physics-based animation (stiffness, damping ratio, friction).

4.2 Physics — người A

- Tối thiểu:

  - Chạm vùng trống → tạo bóng (bán kính ngẫu nhiên, khối lượng ∝ bán kính²).

  - Trọng lực; va tường nảy lại với hệ số đàn hồi.

  - Va chạm bóng–bóng đàn hồi có xét khối lượng; tách bóng chồng nhau.

  - 1 bóng treo vào điểm cố định bằng lò xo (Hooke + giảm chấn); kéo bóng rồi thả → dao động tắt dần.

  - Thanh trượt: độ lớn trọng lực, hệ số đàn hồi. Nút xóa hết.

  - Giới hạn số bóng (ví dụ 50) để giữ FPS.

- Cộng thêm: kéo-ném bóng; chuỗi bóng nối lò xo thành sợi dây.

- Thuật toán: Euler bán ẩn (cập nhật vận tốc trước, vị trí sau); chia mỗi frame thành nhiều bước con để tránh xuyên tường; va chạm hình tròn bằng so khoảng cách tâm với tổng bán kính, xung lực theo pháp tuyến.

- Báo cáo: vòng lặp mô phỏng, tích phân số, phát hiện và phản hồi va chạm.

4.3 Chart — người B

- Tối thiểu:

  - Line chart realtime: dữ liệu giả lập (random walk), điểm mới thêm liên tục, chart cuộn, trục Y tự co giãn.

  - Bar chart: nút đổi bộ dữ liệu → các cột co giãn mượt (ValueAnimator nội suy từ giá trị cũ sang mới).

  - Donut chart: các phần quét từ 0° → 360° khi mở màn / đổi dữ liệu.

  - Trục, nhãn, đường lưới; chạm vào điểm/cột/phần → tooltip hiện giá trị.

- Cộng thêm: kéo xem lại lịch sử và phóng to trên line chart.

- Thuật toán:ChartScale ánh xạ giá trị ↔ pixel (có test).

- Báo cáo:Path, drawArc, drawText/căn chữ, TypeEvaluator, interpolator.

4.4 Particle — người A

- Tối thiểu:

  - Nút chuyển Lửa / Nước.

  - Lửa: hạt sinh ở nguồn, bay lên với vận tốc ngẫu nhiên nhẹ; màu theo tuổi vàng → cam → đỏ → trong suốt; nhỏ dần; hòa màu cộng (PorterDuff.Mode.ADD).

  - Nước: vòi phun hướng lên, hạt rơi theo trọng lực; chạm đáy → sinh vài giọt nhỏ bắn tóe rồi biến mất.

  - Kéo ngón tay → di chuyển nguồn phát.

  - Hiển thị FPS và số hạt đang sống.

  - Object pool kích thước cố định (ví dụ 2000 hạt): hạt chết được tái sử dụng, không new trong vòng lặp.

- Cộng thêm: thanh trượt gió; khói phía trên lửa.

- Báo cáo: vòng đời hạt (sinh → cập nhật → chết), object pool và GC, đo FPS.

4.5 Drawing — người B

- Tối thiểu:

  - 5 brush: bút mượt (quadTo giữa các điểm), marker (bán trong suốt), phun sơn (chấm ngẫu nhiên quanh ngón tay), neon (BlurMaskFilter), tẩy (PorterDuff.Mode.CLEAR).

  - ColorPickerView tự vẽ: vòng Hue + ô vuông Saturation/Value; vài ô màu nhanh.

  - Thanh trượt độ dày nét.

  - Undo / Redo (danh sách Stroke), Xóa hết.

  - Lưu ảnh vào Gallery qua MediaStore (thông báo thành công/thất bại).

- Cộng thêm: brush cầu vồng (đổi hue dọc nét); phóng to/kéo vùng vẽ.

- Báo cáo:Path, Paint (stroke cap/join, mask filter, xfermode), vẽ ra Bitmap offscreen, cấu trúc undo/redo.

4.6 Playground — người B — stretch, chỉ làm nếu cả 5 màn đã đạt Tối thiểu trước 26/10

- Chạm → tạo bóng (dùng World của A), va chạm → bung hạt (dùng Emitter của A), mini line chart số va chạm/giây (dùng lại line chart của B).

- Không viết engine mới; chỉ ghép. Cần World báo được sự kiện va chạm (vị trí + thời điểm) để B gắn Emitter — A giữ API này ổn định sau mốc 26/10.

4.7 Home — người B

- Lưới thẻ (RecyclerView hoặc GridLayout), mỗi thẻ: tên + mô tả 1 dòng → mở Activity tương ứng.

Cố ý KHÔNG làm

Va chạm đa giác; layer trong app vẽ; dữ liệu chart từ API thật; điều khiển bằng cảm biến (thuộc đề tài Sensor); hỗ trợ xoay ngang màn hình (khóa dọc).

5. Xử lý lỗi và hiệu năng

- dt bị chặn trên để app không "bay" sau khi lag hoặc quay lại từ background.

- Giới hạn số bóng / hạt; không cấp phát trong onDraw.

- Lưu ảnh: xử lý lỗi MediaStore (bộ nhớ đầy, từ chối quyền trên API < 29) → Toast thông báo, không crash.

- Mục tiêu: ~60 FPS trên máy thật tầm trung ở mức số hạt mặc định.

6. Kiểm thử

- JUnit (logic thuần):

  - World: rơi tự do sau t giây khớp công thức; bóng chạm sàn nảy với vận tốc × hệ số đàn hồi; 2 bóng va chạm bảo toàn động lượng; lò xo kéo về vị trí cân bằng.

  - Emitter/Particle: hạt hết tuổi được trả về pool; số hạt không vượt quá kích thước pool.

  - ChartScale: min → đáy, max → đỉnh, giá trị giữa → giữa.

  - Undo/redo: undo rồi redo trả lại đúng danh sách nét.

- Thủ công: checklist từng màn (mỗi gạch đầu dòng "Tối thiểu" là 1 mục) chạy trên máy thật trước khi quay video.

7. Phân công

|  | A — "chuyển động" | B — "vẽ & UI" |
| --- | --- | --- |
| Màn | Physics, Gesture, Particle | Home, Chart, Drawing |
| Stretch | Giữ API World (có sự kiện va chạm) và Emitter ổn định cho Playground | Playground |
| Báo cáo | Lý thuyết + hiện thực 3 màn của A | Lý thuyết + hiện thực 3 màn của B |
| Chung | Mở đầu, kết luận, slide, mind map, soát chính tả chéo | ← |

Mỗi người tự hiểu và giải thích được toàn bộ code mình phụ trách.

8. Timeline (13/10 → 30/10/2026)

| Thời gian | A | B |
| --- | --- | --- |
| 13–14/10 | Đọc tài liệu Canvas / animation | Tạo project, màn Home, khung 5 Activity trống |
| 15–19/10 | Physics (Tối thiểu) | Chart (Tối thiểu) |
| 20–23/10 | Gesture + Particle (Tối thiểu) | Drawing (Tối thiểu) |
| 24–26/10 | JUnit, sửa lỗi, ghi chú lý thuyết | JUnit, sửa lỗi, ghi chú lý thuyết |
| 26/10 | Mốc chốt: 5 màn đạt Tối thiểu, không lỗi |  |
| 27–28/10 | Cộng thêm / Playground (nếu kịp); quay video; hoàn thiện báo cáo, slide, mind map |  |
| 29–30/10 | Dự phòng — chỉ sửa lỗi, soát chính tả, nộp. Không thêm tính năng |  |

Nếu trễ mốc 26/10: bỏ toàn bộ Cộng thêm và Playground, dồn sức cho video + báo cáo.

9. Sản phẩm nộp

- Báo cáo: Giới thiệu → Cơ sở lý thuyết (quy trình vẽ của View; Canvas/Paint/Path; Property Animation; Physics-based Animation; vòng lặp mô phỏng; xử lý chạm & cử chỉ) → Thiết kế & hiện thực từng demo (mục tiêu, thuật toán, đoạn code ngắn, ảnh chụp) → Đánh giá (FPS, hạn chế) → Kết luận → Tài liệu tham khảo. Mọi hình đều ghi nguồn. Tự viết.

- Slide trình bày kết quả tìm hiểu.

- Mind map theo cấu trúc phần Lý thuyết + 5 demo.

- Source code (repo GitHub private, commit của cả 2 người).

- Video: 1 video/màn, mỗi video ≤ 2 phút, kịch bản mục tiêu → demo → điểm kỹ thuật, quay máy thật (ví dụ scrcpy).